제 안 요 청 서

고려대학교

차세대 포털·학사 정보시스템 구축 사업

2024. 7. 01

※ 본 자료는 제안내용의 설명을 위한 배포자료로, 이외 목적으로 무단복제, 전달 및 사용하는 행위를 금함.

-1-

목 차

Ⅰ. 사업개요·················································································································· 4 1. 사업 개요·············································································································· 4 2. 사업 배경·············································································································· 4 3. 사업 범위·············································································································· 5 4. 기대효과 ··············································································································· 7

Ⅱ. 현황 및 문제점········································································································ 8 1. 일반 현황·············································································································· 8 2. 정보화 현황 ········································································································ 11 3. 문제점 및 개선방향····························································································· 15

Ⅲ. 사업 추진방안········································································································ 33 1. 추진 목표············································································································ 33 2. 추진 일정············································································································ 35 3. 추진 체계············································································································ 36

Ⅳ. 제안요청 내용········································································································ 38 1. 제안요청 개요 ····································································································· 38 2. 상세 요구사항 ····································································································· 43

Ⅴ. 제안 일반 사항···································································································· 230 1. 사업관리 사항 ··································································································· 230 2. 입찰 참가 신청 방법 ························································································· 230 3. 사업자 선정 방법 ······························································································ 233 4. 제안 설명회 ······································································································ 236 5. 제안 평가 방식 ································································································· 236

Ⅵ. 제안서 작성 방법································································································· 242 1. 제안서 효력 ······································································································ 242

-2-

2. 제안서 작성 유의사항························································································ 242 3. 제안서 목차 및 작성방법··················································································· 244

[별첨]················································································································ 248~297

-3-

I 사업 개요

1. 사업개요

가. 사업명: 고려대학교 차세대 포털·학사 정보시스템 구축 사업

나. 사업기간: 계약일로부터 24개월 이내

다. 무상유지보수기간 : 사업종료일로부터 12개월

라. 사업예산 : 11,270,000,000원 (V.A.T 포함, 3년 분할 지급)

- 2024학년도 약 30% 지급

- 2025학년도 약 40% 지급

- 2026학년도 약 30% 지급

마. 입찰 및 계약 방법: 제한 경쟁 입찰(협상에 의한 계약)

바. 본 사업은 3개년에 걸친 다년 사업으로, 사업 수행에 따른 대가도 3개년에 걸쳐 분할 지급됨

2. 추진 배경 및 필요성

가. (교육 환경의 급격한 변화 대응) 학령인구 감소, 코로나 팬데믹으로 인한 교육환 경의 변화 및 인공지능의 활용 등으로 대학은 급격한 사회·기술변화에 직면하고 있음

나. (분산된 시스템 및 데이터의 통합) 급변하는 교육환경 속에서 정보화 요구사항은 증가하나, 우리 대학은 노후화된 학사 시스템을 기반으로 업무마다 분산된 정 보화를 추진하고 있어, 시스템 통합에 대한 요구가 증가함

다. (데이터 기반 대학경영 지원 개선) 분절된 정보시스템 간 정보연계 미흡 및 정보 화 표준 부재로 인하여 경영현황파악 및 의사결정 시 한계가 발생함 라. (사용자 정보서비스 접근성 개선) 또한, 교내 구성원의 정보탐색 지원을 위한 포 털 서비스가 제공되고 있으나 포털의 정보 접근성 및 유용성에 대한 개선 요구 가 상당함

마. (대학 경쟁력 강화 및 전략목표 달성 지원) 노후화된 시스템의 차세대 구축을 통 해 정보서비스의 품질을 강화하고 대학 교육 시스템의 경쟁력을 확보하고자 함

-4-

3. 사업 범위

가. 응용SW개발

고려대학교 차세대 포털·학사 정보시스템 구축 사업

| 정보시스템 | 주요내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 포털시스템 | ­ 통합로그인, 통합/지능형 검색, 마이페이지, 공지/알림, 일정관리, 커뮤니티, 게시판, 사용자별 정보서비스, 위젯, 연계서비스(웹메일, 챗봇, 전자결재, 학사/행정 서비스) 등 ­ 학생(졸업생포함), 교직원, 연구원 등 내부 구성원 대상 포털 ­ 학생/교수 등 신분별개인별 주요 정보 제공 ­ 학사/행정/연구 시스템의 주요 기능 직접 접근 ­ 위젯 등 개인화-SSO(기존 보유, 활용), 간편인증, 2차인증적용 ­ 사용자 통합관리-포털, 홈페이지, 교내 정보시스템의 웹 페이지 및 메뉴, 첨부 문서 검색 ­ 검색자의 신분에 맞는 검색 우선 노출 ­ 각 시스템 메뉴(화면) 색인을 통한 검색 및 시스템 접근 연계 ­ 사용자 입력 검색어와 검색 결과의 유사도 / 검색 결과 추천 | 개인화 서비스 |
| 모바일서비스 | ­ 통합로그인, 통합/지능형 검색, 마이페이지, 공지/알림, 일정관리, 대학정보, 공간/기기 예약, 맞춤/추천정보, 학사정보, 행정정보 등 ­ 모바일 포털 앱은 기존 보유 앱(호잇)을 하이브리드 방식으로 재 구축 + 일부 서비스 변경 (추가/삭제) ­ 모바일 웹 포털 ­ 푸쉬(알람) 기능 | 기존 호잇 통합, 하이브리드 |
| 학사행정시스템 | ­ 기준정보 관리, 권한관리, 사용자 관리 등 공통 관리 ­ 학적, 교과, 수업, 성적, 졸업, 교직, 등록, 장학, 병무, 보건/공제, 국제어학원 ­ 학생 데이터 통합 ­ 학부, 대학원, 의학계열 모두 포함하는 학사행정 기능 ­ KUchive(비교과/역량), LMS(강의지원), 도서관, 기숙사, 현장실습, CossHUB(혁신융합대학) 등 유관시스템 연계 ­ 수강신청 시스템(모바일 수강신청 시스템 포함) | 학사전반 통합관리 |

-5-

| 전자계약시스템 | - 인사, 구매, 공사, 학사 등 학내 계약건 전체 적용 ­ 전자계약 관련 계약서 주서식/부서식/관련서류 관리 ­ 계약 유형별 사전 정의된 계약 서식에 계약 정보 작성 ­ 계약/서명 정보 전송 및 진행상태 관리 ­ 계약업무 진행 시 각 단계마다 포탈 전자결재와 연동하여 결재 진행상태 관리 ­ 계약체결이 완료된 계약서 조회 및 출력 기능, 계약만료일 전 자 동갱신 대상 조회 및 알림 ­ 거래업체에서 거래업체 정보 및 계약담당자 정보 관리 ­ 위원회 회의록 날인 등 비계약건 전자서명 |  |
| --- | --- | --- |
| 그룹웨어·전자결 재시스템 | ­ 결재문서 기안 및 결재선 지정, 결재요청, 결재 처리, 결재문서 보관 등 전자결재 기능 전반 ­ 통합게시판, 지식관리, 커뮤니티 서비스 등 기존 포털의 공통/협 업 서비스를 포함하여 도입 ­ 행정시스템 기안문서의 전자결재 기능 고도화 |  |
| 규정관리시스템 | ­ 기 도입한 규정관리시스템의 영문버전 고도화 • 규정 등록/수정/삭제 및 신구조문 대비표자동 생성, 규정 검색, 관련 규정 연계 / 상위법연계 • 전자결재, 통합검색 등 연계 | 고도화 |
| 경영통계시스템 | ­ 통합데이터 저장소 구축 ­ 시각화/Dashboard (전체, 영역별) ­ 통계보고서 생성 (부서별, 주요지표별 등) ­ 정보공시, 고등교육통계 등 통계작업시 필요 데이터 추출 |  |
| 챗봇 | ­ 교원, 직원, 세종캠퍼스 학생 으로 서비스 대상 확대 ­ 1차 사업 결과 사용자 피드백 반영 ­ GPT 적용 모델의 고도화 ­ 전체 기능 영문 서비스 구축 | 고도화 |
| AI선배 | ­ 경영통계시스템과 원데이터 추출·적재방식, 데이터마트 생성방식 일원화 ­ Python으로 구현한 모델의 연속실행 및 병렬실행 아키첵처 고도 화 ­ AI선배, 포털서비스, 챗봇서비스를 통합하여 추천·통계 데이터 제 공 기능 재설계 | 고도화 |

-6-

나. 개인정보영향평가

시스템의 구축, 운영, 변경 등이 개인정보에 미치는 영향을 사전에 조사, 예측,  검토하여 개선방안을 도출하여야하며, 이를 통해 개인정보 침해사고를 사전에 예 방하고 정보주체의 권리를 보장하여야 함. 또한 개인정보처리시스템 내의 개인정 보파일을 안전하게 보호하기 위해 필요한 기술적, 관리적, 물리적 안전조치가 적 절하게 적용되었는지 확인하고 문제점이 있는 경우 개선방안을 제시하여야 함

4. 기대 효과

가. 최신 정보기술 적용으로 급변하는 대학교육 환경에 신속 대응하며, 사용자 요구에 부응하는 미래지향적 정보시스템 구축

나. 구성원 중심의 쉽고 편리한 행정서비스 및 개인 맞춤형 서비스 제공을 통해 사용 편의성 및 서비스 만족도 개선

다. 실시간으로 일관되고 신뢰성 있는 데이터를 제공하여 경영현황파악 및 의사결정 질 향상

라. 다양한 교육과정 운영지원으로 新 학사제도운영 활성화 기대

마. 정보공유 기반 제공으로 부서 간 협업 및 업무협력 강화 기대

바. 불필요한 수작업 제거, 모바일 및 다국어 서비스 제공 등을 통해 대학의 혁신 및 국제화 위상 제고 기대

-7-

II 현황 및 문제점

1. 일반 현황

가. 교육이념 및 교육목표

나. 고려대학교 비전

-8-

다. 기관 인력 현황 (대표 홈페이지 기준)

❏ 교직원 현황

| 구분 | 전임교원 | 비전임교원 | 직원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서울캠퍼스 | 1,525명 | 2,883명 | 1,152명 |
| 세종캠퍼스 | 259명 | 506명 | 223명 |

❏ 학생 현황

| 구분 | 학부 | 대학원 |
| --- | --- | --- |
| 서울캠퍼스 | 20,373명 | 9,947명 |
| 세종캠퍼스 | 6,574명 | 927명 |

라. 기관 조직현황

-9-

※ 세부 조직도는 고려대학교 대표 홈페이지 참조

-10-

2. 정보화 현황

가. 주요 정보시스템 현황 및 사업 대상(홈페이지 제외)

| 서비스 구분 | 정보시스템 | 개발프로그램 | 대상 | 운영부서 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 학사 | 학사정보시스템(AMS) | PowerBuilder | ○ | 정보개발팀 |
|  | 수강신청시스템, 모바일수강신청앱 | Java, Servlets, JSP, Ajax | ○ | 정보개발팀 |
|  | 학부모 성적조회, 금학기 공시 성적조회 | Java, Servlets, JSP, Ajax | ○ | 정보개발팀 |
|  | 합격자 발표 | Java, Servlets, JSP, Ajax | ○ | 정보개발팀 |
|  | 학적시스템(구) |  | ○ | 학사팀 |
|  | 교육정보홈페이지 | CMS | ○ | 학사팀 |
|  | 입학시스템 | PowerBuilder |  | 입학전형기획팀, 입학전형관리팀 |
|  | LMS(학습관리시스템) |  |  | 원격교육센터 |
|  | AI선배 | Java, Python | ○ | 정보개발팀 |
|  | 비교과시스템(쿠카이브(서울)) |  |  | 학생성공센터 |
|  | 비교과시스템(쿠세움(세종)) |  |  | 교육혁신센터 |
|  | 국제동계/하계대학관리시스템 |  | ○ | 국제교육팀 |
|  | 교환/방문학생 지원시스템 |  | ○ | 국제교류팀 |
|  | 현장실습온라인시스템 |  |  | 현장실습지원센터 |
|  | 안암학사시스템 |  |  | 안암학사 행정실 |
|  | 학생상담관리시스템(CMP) |  |  | 학생상담센터 |
|  | 국제어학원시스템(ASP) |  | ○ | 한국어센터 |
| 일반 | 일반행정시스템(GMS) | Java, Spring, exria | △ | 정보개발팀 |
|  | 구매입찰시스템 | Java, Spring, exria |  | 정보개발팀 |
|  | 구매대행시스템 |  |  | 관리팀 |
|  | SK미래관 공간예약시스템 | node.js, Android/iPhone |  | 건축팀 |

-11-

|  | 공간관리시스템(아키버스) | node.js, Thingworx |  | 건축팀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 정보공시통합비교시스템 |  |  | 평가팀 |
|  | 경영통계시스템 |  | ○ | 정보개발팀 |
|  | 고려대 채용시스템 |  |  | 정보개발팀 |
|  | 고려대 강사임용지원시스템 |  |  | 정보개발팀 |
|  | 고려대 교원초빙지원시스템 |  |  | 정보개발팀 |
|  | 수집기록관리시스템 |  |  | 박물관 |
|  | 대량메일발송시스템(EMS) |  |  | 정보인프라팀 |
|  | 스크랩마스터 |  |  | 커뮤니케이션팀 |
|  | 연구실안전관리시스템 | Javascript, node,js, expressJs, flutter, vue.js |  | 안전관리팀 |
| 연구 | 연구포털(RMS) | Java, Spring |  | 산학경영팀 |
|  | 연구자네트워크(KURN) |  |  | 연구진흥팀 |
|  | 연구자관리시스템 |  |  | 연구진흥팀 |
|  | 연구성과관리시스템(RIMS) |  |  | 연구정보분석센터 |
|  | 전자연구노트 |  |  | 산학경영팀 |
|  | IRB/IBC/IACUC 전자심의 |  |  | 연구윤리센터 |
|  | 지식재산관리시스템(KIPS) |  |  | 기술사업화센터 |
|  | 공동기기원(CRF) |  |  | 공동기기원 행정팀 |
|  | KU개척마을 |  |  | 창업지원팀 |
|  | 메이커스페이스 |  |  | 창업지원팀 |
|  | 창업종합포털 |  |  | 창업지원팀 |
|  | 산학연 통합플랫폼(세종) |  |  | 세종LINC3.0사업단 |
| 공통 | 포털시스템(KUPID) | Java, Spring | ○ | 정보개발팀 |
|  | 통합인증시스템(SSO) | SafeIdentity V4.3, V5.1 | ○ | 정보개발팀 |
|  | 포털계정로그인시스템 | Java, Spring | ○ | 정보개발팀 |
|  | 통합검색시스템 | Search Formula-1 V4.5.2 | ○ | 정보개발팀 |

-12-

|  | 데이터연계(API)시스템 |  | ○ | 정보개발팀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 통합메세징시스템(UMS) |  | ○ | 디지털전략팀 |
|  | 웹메일시스템 |  |  | 정보인프라팀 |
|  | 증명발급시스템 |  | △ | 학생처 |
|  | 모바일통합(호잇)앱 | Spring boot, Java, Kotlin, Swift | ○ | 디지털전략팀 |
|  | 모바일신분증 | Java, Spring |  | 학생처 |
|  | 고려대 교통(셔틀/약자)시스템 | node.js | ○ | 디지털전략팀 |

-13-

나. 주요 서비스 구성 현황

❏ 포털, 학사, 모바일앱 시스템 기능 현황

방문 후 열람 가능

❏ 포털, 학사 데이터 연계 현황

방문 후 열람 가능

다. 인프라 현황

❏ 하드웨어 및 시스템 S/W 현황

방문 후 열람 가능

3. 문제점 및 개선방향

-14-

가. 포털시스템

❏ 포털 화면 이중관리로 인한 유지보수 어려움

❍ 현재의 포털 서비스 구현 형태는 메뉴/화면 수정 시 포털의 메뉴/화면과 해당하는 학사행정, 일반행정시스템의 메뉴 화면을 이중으로 관리해야 하는 구조

① 포털 서비스를 행정시스템에 사용자가 직접 접근할 수 있는 관문 역할을 할 수 있도록 개선

❏ 포털 서비스 대상 정리 필요

❍ 다년간의 누적된 시스템 운영으로 구메뉴와 신메뉴의 공존, 동일 메뉴의 중복 존재, 타 부서 자체 도입 시스템의 기능과 중복된 기능의 존재 등 서비스 이용 구조 문제 존재

① 타 부서 자체 도입 시스템을 포함하여 포털과 각 업무시스템 간 역할 재정립 (서비스 메뉴 정리) ② 교내 구성원 각자 신분에 맞는 개인화 된 포털로 맞춤 서비스 지원

❏ 포털의 통합 접근 채널 역할 미흡

-15-

❍ PC그룹과 모바일그룹 SSO가 각각 생성

❍ 학사행정시스템 등 주요 시스템 중 SSO 미구현 시스템 존재, 별도 로그인이 발생하여 사용자의 불편 초래

① 다양한 교내 정보시스템 연결 및 SSO 연계 확대를 통해 포털의 관문역할 강화 ② 포털과 업무시스템 간 사용자권한 통합관리 지원 ③ 간편인증 및 2차 인증 지원을 통해 사용자 편의성 및 정보보안 강화

❏ 포털과 각 업무시스템의 사용자 권한 체계 상이

❍ 포털은 사용자 유형 권한 부여 방식, 학사행정시스템/일반행정시스템은 역할(Role)에 따른 권한 부여 방식을 적용하고 있음

❍ 양 캠퍼스 권한 요청과 부여를 공문으로 받으며, 디지털정보처가 일괄 관리하고 있어 권한부여 시 장시간 소요되고 권한 누락이 발생하는 경우도 존재

-16-

① 권한관리체계 통합 ② 권한부여 요청과 처리를 시스템으로 처리 ③ 부서 관리자가 부서에 주어진 권한을 Control할 수 있도록 변경

❏ 사용자의 정보 서비스 접근 한계

❍ 한국어 대비 부족한 영문 콘텐츠로 외국인 구성원의 정보서비스 접근 한계  ❍ 웹접근성은 학생이 요청하는 경우에 제한적으로 수행하고 있어서 장애학생 등의 학습권 침해가 발생할 수 있음

① 한국어와 동일한 수준의 영문 콘텐츠 확보/제공 ② 웹접근성 지침을 적용한 차세대 포털시스템 구축

-17-

❏ 텍스트 중심 화면 구성 / 복잡한 메뉴 구조

❍ 화면 대부분이 텍스트 중심으로 구성, 직관성 저하

❍ 우측 시스템 메뉴바나 빠른 서비스가 고정/편집이 불가하고 사용도가 높지 않음

① 위젯 등을 활용하여 사용자가 직접 편집이 가능한 맞춤 서비스 제공 ② 최소한의 경로로 접근이 가능하고 직관적 기능 파악이 가능한 서비스 접근 체 계 구성

❏ 검색 엔진 노후화

❍ 낙후된 검색엔진으로 인해 사용자 의도와 맞지 않는 검색결과 표출

-18-

① 지능형 검색엔진으로 고도화하여 사용자 맞춤 검색 서비스 지원 ② 메뉴검색, 연계시스템검색, 전자결재 검색 등 검색대상 확대 및 검색의 정확도 향상

❏ 기존 포털 일반행정 영역 서비스 제공 유지 필요

❍ 본 차세대 사업 범위인 학사행정시스템과 연결된 메뉴 외에 나머지 메뉴(일반행정 영역인 인사/급여 메뉴 등)의 차세대 이 후 포털 서비스 유지 필요

① 일반행정 영역 메뉴의 구현/포털 서비스 유지 및 차세대 일반행정시스템 구축 시 연계 등 합리적인 구축 방안 적용

나. 모바일서비스

❏ 핵심 서비스의 모바일 제공 부재

❍ 기존 포털 서비스를 모바일로 접속할 수 있으나, PC에 맞춰 고정된 화면 크기로 되어 있어 모바일로 사용하기 매우 불편

❍ SK미래관 공간예약, 모바일신분증 등 기존에 분산된 모바일 서비스를 통합한 호잇 앱이 존재하고 있으나 포털에서 제공하는 학사/행정/연구와 연계된 서비스 제공 미흡

-19-

① (학생, 교수)사용자가 핵심적으로 사용하는 기능을 반응형 웹으로 구축하여 제공 ② 기존 호잇 서비스를 통합한 모바일 포털 재구축

다. 학사행정시스템

❏ 양 캠퍼스 통합 학사행정시스템 구축

❍ 서울, 세종 캠퍼스 학사제도를 아우르는 표준화된 학사행정시스템 구축 필요  ❍ 핵심역량과 연계된 강의계획서 등록 등 일부 학사 기능이 양 캠퍼스(서울, 세종)  차이를 반영하지 못함

① 표준화된 시스템으로 구현하되, 조회/입력 등 기능 처리 시 서울캠퍼스와 세종 캠퍼스 구분 처리가 필요한 경우 구분해서 처리할 수 있도록 구현

❏ 학적정보 파편화에 따른 행정업무 비효율 발생

❍ 편제 변경 이력을 관리 기능 부재, 학적 정보 공유체계가 미흡  ❍ 이로 인해 편제관리 업무 이중 작업, 학적 관련 업무 수작업/이중작업 등 행정업무 비효율 발생

-20-

① 편제 변경 이력관리 시스템 지원 ② 생애주기 학생정보 및 학적 통합관리체계 수립 ③ 학적변동 유관부서 정보 연계/업무 처리 체계 구축

❏ 학사제도 변화 대응 한계

❍ 광역모집, 혁신융합대학 연계, 마이크로디그리 등 새로운 학사제도를 원활하게 운영할 수 있도록 학사정보시스템 개선 필요

① 광역모집 운영 지원 ② 타 대학과 연계한 융합전공 운영 지원 ③ 마이크로디그리 이수 가이드 제공 및 인증 지원 등

❏ 장학코드 정비 및 장학업무 정보화 수준 향상 필요

❍ 지급조건 변경 등에 따라 매년 동일한 장학금 코드 새로 생성  ❍ 정보공유 부족으로 장학금 신청을 놓치는 경우 발생

❍ 연속장학생 장학기준 변경 관리 미흡으로 연속장학 자격 유지 확인 수작업

-21-

① 장학금 정보와 지급기준 정보의 분리 ② 장학금 추천서비스 구현 ③ 장학 신청에서 선발, 자격검증, 지급 전 과정의 정보화 개선 / 변경 이력 관리

❏ 교육과정 편성/개편 정보화 미흡

❍ 교육과정 개편 요구 신청, 심의 및 확정, 학과 확인 절차 수작업  ❍ 교과목 변경에 따른 동일, 대체 지정 과목의 변경 이력 관리 미흡

① 교육과정 개편 요청 – 심의 – 확정 – 교과목코드 부여 전 과정 시스템 화 ② 교육과정 및 교과목 변경 이력 관리와 졸업사정 연계

-22-

❏ 역량기반 교과목 운영체계 정보화 개선

❍ 강의계획서 상 역량항목 입력을 서울캠퍼스 역량으로만 구축하여 세종캠퍼스 적용 불가

❍ 2024년부터 운영되는 CQI보고서를 현재는 역량관리시스템(KUchive,  KUSEUM)에서 관리하고 있어, 학사행정시스템으로 기능 이관 필요

❍ 학생들의 수강소감 및 그에 대한 사후조치를 현재는 엑셀로 관리

① 캠퍼스별 상이한 역량관리체계를 모두 수용한 강의계획 관리 / 수강소감 및 조 치·강의평가·CQI를 종합한 교육성과관리 기능 구축 ② 교과와 연계된 비교과 프로그램 관리 기능 구축 ③ 대학원생 핵심역량관리를 학사행정시스템에 반영

❏ 강의개설 및 수강신청 정보화 개선

❍ 수강희망과목담기를 운영하고 있으나, 희망과목담기 현황이나 수강제한/가능 여부 등 관련 정보 미흡

❍ 수강신청 Bidding 제도를 반영한 수강신청시스템 고도화 필요  ❍ 강의개설 및 시간표 편성 일괄 처리 등 개설업무 비효율 제거 필요

-23-

① 수강신청 시뮬레이션 기능 구현 및 수강 Bidding 제도 반영 ② 교과개설-강의실배정-시간표편성 업무 효율성 개선을 위한 정보화 지원

❏ 세부 항목별 성적 관리 체계 구현 필요

❍ 교수자가 최종 평가 등급만 입력하는 방식으로 성적이 관리됨  ❍ 성적평가 세부항목별 결과 정보 제공 불가

-24-

① 성적평가 항목별 점수 관리 체계 구현 ② 출결정보 관리 ③ 본교 학생 학점교류 성적처리를 위한 정보 연계 개선

❏ 졸업사정 정보화 확대 필요

❍ 학과별 운영 중인 졸업기준으로 졸업사정 전체를 정보시스템으로 수행하는데 한계 발생

❍ 학생, 교직원 입장에서 졸업요건 충족여부 확인이 제 때 이루어지지 않아 민원 증가

① 재학 중 졸업진단 정보 수시 제공 ② 졸업사정 수작업 최소화 ③ 학과별 졸업기준 항목 정보시스템 적용 확대 ④ 대학원에 맞는 졸업사정표 구현

❏ 외국인 학생 대상 정보서비스 미흡

❍ 포털 및 학사서비스의 다국어 제공이 미흡

❍ 외국인 학생/교원, 어학연수생에 필요한 서비스 전반에 수작업 비중이 높음  ❍ 외국인 학생 학적정보가 필요한 부서와 공문으로 공유됨

-25-

① 외국인학생 비자관리 정보화 지원 ② 외국인학생/어학연수생 관련 수작업 개선 ③ 외국인 학생/교원 맞춤형 영어서비스 지원 ④ 한국어과정 시스템 고도화

❏ 국제교류협약관리 / 교류프로그램 관리 정보화 미흡

❍ 국제교류 관련 프로그램 운영(신청-접수-등록) 수작업 발생

❍ 해외대학과의 교육 협약관리 기능 미흡

-26-

① 해외 학생이 참여하는 프로그램의 신청-접수 수작업/시스템 연계 개선 ② 해외 대학 정보 관리 / ③ 해외 대학과의 협약 정보 관리

❏ 학내 시스템 간 정보 연계 미흡

❍ 개별 부서 도입, 시스템 구축 환경 차이, 연계 표준 미적용 등으로 학사행정시스템과 관련 시스템 간 데이터 연계 미흡, 업무 비효율 발생

① 학사행정시스템과 유관 시스템 간 연계 개선

❏ 정보시스템의 학생 편의/민원 지원 미흡

❍ 학생 문의에 대한 부서 민원 대응 한계, 통합 조회/신청 등 학생 편의 지원 미흡  ❍ 상담지원, 장애학생지원 등 학생 요구를 해소할 수 있는 정보시스템 지원 필요

-27-

① 학생 민원 및 요구에 대응하는 정보시스템 지원(민원, 상담, 장애학생지원 등)

라. 전자계약시스템

❏ 오프라인 계약으로 인한 행정 낭비 초래

❍ 물품 구매 및 공사/용역의 다수 계약을 오프라인으로 수행하여 행정업무 비효율과 실물계약서 발생에 따른 자원 낭비를 초래

❍ 교원임용, 직원채용 등 인사 계약을 오프라인으로 수행

① 계약 당사자 간 전자적으로 처리할 수 있는 계약기능 구축 ② 각종 계약서 양식 관리, 계약서 송부-검토-날인 기능 구현 ③ 계약 / 계약 변경 이력 관리 ④ 위원회 등 다양한 서명 업무에 적용할 수 있는 전자서명 기능 구축 ⑤ 전자계약 공통모듈은 수행사 제작, 학적/성적/장학 등 학사행정 호출기능 수행 사 제작, 구매/입찰/인사 등 일반행정시스템 호출기능 본교 제작

마. 그룹웨어(전자결재)시스템

❏ 자체개발한 전자결재 시스템 노후화

-28-

❍ 현재의 전자결재 시스템은 포털 내부에 개발 형태로 구축

❍ 에디터 노후화, 공문작성 및 발송 시 오류 발생 등으로 업무 불편을 초래 ❍ 20여년간 데이터 축적으로 인한 전자결재 속도저하 문제 해결 필요

① 솔루션 도입 형태의 전자결재 시스템 구축 ② 크롬, 엣지, 사파리 등 멀티브라우저를 지원하는 문서 편집 기능 ③ 기록물관리시스템과 연계 가능한 전자문서 관리 기능 구축 ④ 사용자 편의성 및 시스템 관리 효율성을 고려한 행정시스템 기안양식의 업무승 인 또는 전자결재 연계기능 구축

❏ 구성원 간 협업기능 고도화

❍ 캠퍼스 간 커뮤니케이션 및 지식공유를 지원할 수 있는 협업 기능의 고도화 필요

❍ 현 포털 내 존재하는 협업 기능을 사용자 요구를 반영하여 개선할 필요가 있음

① 일정관리 등 커뮤니케이션 기능 구축 ② 게시판, 지식관리, 커뮤니티 등 현 포털 시스템의 협업 기능을 그룹웨어 솔루션 형태로 도입 ③ 최신 트렌드에 맞는 사용자 중심의 UI 제공

바. 규정관리시스템

❏ 영문화 된 규정정보 체계 구축 필요

❍ 외국인 구성원이 조회/활용할 수 있도록 영문버전 규정 서비스 제공 필요

① 현재 도입된 규정관리시스템의 메뉴, 규정, 사용자화면을 모두 영문으로 제공 ② 포털 검색, 챗봇, 전자결재 시스템과 연계 ③ 현 도입된 규정관리시스템의 사용자 개선 요구가 있을 경우 반영

-29-

사. 경영통계시스템

❏ 데이터 취합/분석 전반의 수작업 개선 필요

❍ 기존 경영통계시스템의 데이터 수집, 저장 및 분석관리체계 미비로 시스템 활용도 저하

❍ 각종 통계자료의 공문처리를 통한 수기 요청, 취합으로 업무 비효율 발생

① 학사/행정/연구시스템 등 유관시스템과의 연계를 기반으로 데이터를 추출, 변형, 정재, 적재 및 다차원 분석 지원을 위한 온라인 분석처리 및 저장 관리 / 정보 공시, 고등교육통계 데이터 작성을 위한 시점별 자료 추출 ② 발전계획 및 사업성과, 총장공약사항 등 상시 관리 지원을 위한 KPI Pool 관리 (KPI, 평가 관련 통계 기능은 기존 시스템 사용예정. 차세대 BI 구축 후 메뉴 연 계 등 필요) ③ THE, QS, 언론사 평가 등 외부평가 대응을 위한 관리 기능 연계

❏ 내외부 의사결정 지원정보 적시성 저하

❍ 경영진 의사결정 지원 정보에 대한 적시 제공 한계 및 공시 등 외부기관 요청자료 대응에 수작업 과다 발생으로 업무 비효율 초래

① 경영진 의사결정 지원 및 경영전략 수립 지원을 위한 주요 KPI에 대한 경영진 Dashboard 기능 구현

-30-

아. 챗봇

❏ 현 챗봇 고도화 필요

❍ 1차 챗봇 사업을 통해 도출된 사용자 요구 반영 필요

❍ 교원, 직원, 세종캠퍼스 학생까지 대상을 확대한 챗봇 시스템 구축 필요

① 교수 사용자의 교육, 연구 관련 다양한 문의에 대한 응답 ② 규정과 연계하여 사용자의 문의 내용에 대한 응답 및 근거가 되는 관련 규정, 자료, 문서 등을 같이 제공할 수 있도록 구축

❍ 1차 챗봇 사업 범위 (상세 내용은 사업 착수 후 공유)

• 인공지능 기술 기반의 챗봇 소프트웨어(엔진) 도입

• 학생 중심 질의응답 데이터 구축

• LLM 기반의 문서 학습 챗봇 기능 구현

자. AI선배

❏ AI선배 활용도 강화 필요

❍ 현재 교과 및 비교과를 추천하는 AI선배 서비스가 구축되어 있으나, 서비스 접근 방식 및 환경의 이슈 등으로 활용도가 저하되어 있음

-31-

① AI선배 서비스 모델 정비 (Python 개발 인력 필수) ② AI선배 서비스를 새로 구축하는 포털에서 바로 접근할 수 있도록 구축 ③ 학생의 정보와 연계하여 포털에서 바로 추천 정보를 보여줄 수 있도록 사용자 활용 방식을 변경하여 포털 서비스에 접목

-32-

III 사업 추진방안

1. 추진 목표

❏ 교육환경 변화를 반영한 시스템 구축으로 대학의 교육역량 강화를 위한 기반 제공

❍ 새로운 융복합 교육 환경에 맞는 학사정보시스템 구축

❍ 입학에서 졸업까지 전 과정의 선발, 학적정보/변동, 교육과정, 등록, 수업,  이수성적, 장학수혜, 졸업/진급 등의 데이터를 효과적으로 연계, 조회/활용을 위한 정보시스템 구축으로 대학 역량 강화

❍ 국문 수준의 영문 서비스 제공으로 내국인과 동등한 외국인 구성원의 정보획득 기회 보장 및 국제 경쟁력 강화

❍ 대학의 중요 사안에 대한 의사결정과 신속·정확한 경영정보 제공을 통한 전략경영 기반 마련

❏ 사용자 편의성 향상 및 업무 효율성 극대화를 위한 시스템 통합 및 연계 강화  ❍ 사용자 중심의 UI 표준화 및 정보서비스 제공

❍ 포털시스템을 활용한 개인화된 메뉴관리 및 업무지원

❍ 대내외 시스템 연계 및 신규 업무시스템 도입을 고려한 시스템 구축

❏ 최신 정보기술을 적용한 대학 행정 및 사용자 중심의 정보시스템 사용 환경 구현

❍ 최신기술 적용을 통한 미래기술 환경적인 제약 해소

❍ 최신개발 트렌드, 개발 생산성, 확장성 등을 고려한 프레임워크 개발 및 운영환경 고도화

-33-

❏ 목표시스템 구성도 (1단계)

-34-

2. 추진 일정

❏ 계약 체결일로부터 24개월 이내

| M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 13 | M 14 | M 15 | M 16 | M 17 | M 18 | M 19 | M 20 | M 21 | M 22 | M 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

구분(월)M  24

• 프로젝트 관리

- 업무수행체계

구성

- 작업환경구축 - 수행계획 작성 • 분석 및 설계 - 분석

- 설계

- 개발환경 구축 - 공통모듈 구축 • 개발 및 테스트

- 응용시스템 개발 - 단위테스트

- 통합테스트

• 인수

- 성능/인수테스트 • 시범운영

- 시범운영

- 오픈

• 보고회

-착수, 중간, 최종보고

| ★ |  |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Open / 안정화

※ 상기 추진 일정은 상호 협의 하에 조정될 수 있음

-35-

3. 추진 체계

가. 추진 조직도

나. 조직별 역할

구 분 주요 역할

차세대정보화추진단 • 차세대 정보화 정책 의사결정

• 차세대 정보화 사업 총괄

- 일정, 품질, 의사소통, 요구사항 관리, 변화관리, 위험요소 관리

등

디지털전략팀

- 요구사항 이행점검, 설계 및 기술 검토, 시스템 테스트, 데이터

이관 검증, 산출물 검토 및 검수

- 프레임워크, 개발표준 검토, 솔루션 기능 검토, H/W, S/W 성능

-36-

검토, SI사로부터 기술 인수

- 교육 및 지원

정보화위원회 • 차세대 정보화 정책 심의·자문 정보화실무위원회 • 차세대 정보화 사업 실무 자문 사업수행사 • 사업 추진에 따른 계약의 이행 감리수행사 • 차세대 정보화 사업 감리 수행

-37-

Ⅳ 제안요청 내용

1. 제안요청 개요

❏ 공통사항

❍ 본 내용은 본 사업과 관련된 모든 세부사업에 대하여 공통으로 적용함 ❍ 본 제안요청서의 요구사항 목록은 우리 대학이 필수로 요구하는 사항을 담고 있으며,  본 사업의 목적을 충실히 달성하기 위해 요구사항 목록에서 제시하는 각 기능 요구 외에도 현 정보시스템에서 유지되는 기능은 모두 구현되어야 함

❍ 분석 단계의 요구사항 분석 결과에 따라 개발 볼륨은 조정될 수 있음 ❍ 차세대 시스템 구축에 따라 기존 시스템 중 어플리케이션 및 데이터 측면에서 연계된 모든 시스템에 대한 연계 변경 관리가 되어야 함

❍ 모든 제안 내용은 우리대학이 제시한 조건에 충족하여야 하며, 주사업자가 일괄 제안하여야 함

❍ 주사업자는 현 시스템의 운영현황, 본 사업의 추진목표 등을 파악하여 개발방법론,  프로세스 등 최적의 개발방안을 제시하여야 함. 개발방안이라 함은 제시된 개발 기간 동안 개발을 완료하는 것, 현업의 업무 적응력을 높이며 안정적으로 기술지원을 할 수 있는 구체적이고 현실적인 방안 및 절차를 제시하는 것을 모두 포함함

❍ “행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침【행정안전부 고시 (2023. 4. 13.)】”을 준수하고, 개발 프레임워크를 활용한 사용자 인터페이스 및 각종 코드를 표준화하여 생산성을 향상시키고 개발·운영·유지보수의 편리성을 충족시켜야 함

❍ 급변하는 패러다임을 대비하기 위해 다음의 웹 표준, 웹 호환성 및 웹 접근성을 준수하고, 시큐어코딩을 적용하여 함

• 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시)

• 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축‧운영 지침(행정안전부고시)

• ‘OWASP((The Open Web Application Security Project) Top 10’ 및 ‘OWASP

Guide’(국제웹보안표준기구)

• W3C(World Wide Web Consortium) 국제표준 적용하여 각종 웹브라우저 및 OS 와의 호환성 보장

• 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG) 국가표준(한국방송통신위원회, 2015. 3.) • 웹 접근성 향상을 위한 국가표준 기술 가이드라인(2009. 3.)

※ 위 관련 지침 및 표준, 가이드라인 등이 개정될 경우는 최근 개정사항을 적용

❍ 개인정보 보호 및 보안 관련 시행규칙 및 가이드라인은 최근 개정 내용을 기준으로

-38-

하여 우리 대학과 협의하여 적용함

• 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률, 동법 시행령 및 시행규칙

• 공공기관 개인정보보호 기본지침 (행정안전부)

• 정보시스템 구축 단계별 정보보호 가이드라인(한국정보보호진흥원)

• 저작권법에관한법률, 동법 시행령 및 시행규칙

• 웹 응용프로그램 개발보안 가이드(행정안전부)

• 모바일 전자정부서비스 앱 소스코드 보안성 검증 운영 안내(행정안전부)

• 정보시스템 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) 등

❍ 주사업자는 프로젝트관리 도구를 선정하여 프로젝트관리를 수행하고, 모든 보고 및 검토회의 등은 프로젝트 관리도구의 데이터를 근거로 수행하여야 함

❍ 프로젝트 수행 기간 중 사업관리 조직을 구성하고, PM(Project Manager), PL(Project  Leader), QA(Quality Assurance), AA(Application Architecture), DA(Data Architecture),  디자인, 공통개발 등의 업무를 운영하여 개발자, 운영자, 사용자, 관리자 등 모든 이해당사자를 의사소통관리, 품질관리, 형상관리 등이 가능하도록 하고 결함 등을 사전 도출하여 조치하여야 함

❍ 본 제안요청서에 명시된 모든 조항은 우리 대학이 요구하는 최소한의 사항만이 규정되었으므로, 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대해서도 본 사업의 목적과 내용에 명시된 목표시스템 구현에 전혀 문제가 발생하지 않도록 제안업체는 철저히 검토하여 반드시 사전조치를 강구하고 대학과 협의하여 실제 구현 및 설치 등에 명확히 반영하여야 함

❍ 개발에 사용된 모든 인프라(H/W, S/W, 콘텐츠에 사용한 이미지 및 글꼴 등)는 저작권에 문제가 없어야 하며, 비용이 발생할 경우 주사업자가 부담하여야 함

❏ 응용시스템 아키텍처

❍ 업무담당자별 사용권한 관리가 가능하도록 구축하여야 함

• 시스템에 대한 권한은 역할(Role) 중심으로 배분하고, 역할별로 데이터에 대한 CRUD(Creat,  Read, Update, Delete) 권한을 부여

• 부여된 권한대로 각 기능 범위 내에서 시스템 접근 및 사용

• 사용자별 권한별 화면 제공을 통해 부여되지 않은 기능에 접근하는 것을 원천적으로 방지 ❍ 개인이 가지는 여러 신분을 하나로 묶는 통합아이디 체계를 개인정보보호법에 위배되지 않도록 운영할 수 있는 방안을 반영하여 구축해야 함

❍ 통합아이디 변경(재생성) 처리 방안을 반영하여 구축해야 함

❍ 외부의 인가되지 않은 사이트에서 우리 대학 포털 로그인 페이지를 호출하여

-39-

인증하는 ‘우회인증’의 방지/해제를 유연하게 할 수 있도록 구축해야 함 ❍ 대학 정보화 인력과의 협업(업무지원) 및 기술이전을 할 수 있는 방안을 제시하여야 함 ❍ 구축되는 모든 시스템은 체계적인 분석, 설계, 구현으로 대학의 관련 시스템과 연계 및 지원이 가능하도록 구축하여야 함

❍ 신규시스템 구축 시 다양한 IT환경에서 원활히 구동될 수 있도록 기능을 제공하여야 함 ❍ 최적의 개발방법론을 제시하여 각 단계별에 적용해야 하며, 요소기술 단위의 산출물을 제공하여야 함

❍ 운영 및 유지보수가 용이해야 하며, 향후 확장성을 고려하여 개발되어야 함 ❍ 사업의 성공적인 수행을 위해 추가적인 S/W 및 H/W, 개발도구 등이 필요할 경우 제안사가 부담하되, 사업금액의 일정 비율 이상을 차지하는 변경이 발생하는 경우에는 상호간에 협의에 의해 조정함

❍ 업무 효율성 향상을 위하여 최신 웹 기술이 적용된 사용자 인터페이스 적용과 사용자 중심의 화면설계 및 업무기능을 제공하여야 하며, 일관성 있는 디자인을 유지할 수 있도록 표준화하여야 함

❍ 추가 인증방식(모바일, OTP 방식 등을 제안)을 병행할 수 있도록 구축하여야 하며 2차 인증을 사용할 수 있도록 구축하여야 함

❍ 본 제안요청서의 요구사항은 최소한의 필수 사항만을 기재하였으므로, 본 사업의 성공을 위해 필요한 사항은 모두 포함하여 제안하여야 함

❍ 모든 프로그램은 온・오프라인 매뉴얼을 제공하여야 함

• 매뉴얼은 형상관리툴로 변동내역을 관리

• 최종 변경된 매뉴얼은 시스템에 반영되어 사용자에게 제공

❏ 보안사항

❍ 정보보호 관리체계(ISMS)인증제도 또는 교육부 대학 정보보호 수준진단에 부합하는 시스템을 구축해야 함

❍ 웹 환경에서의 모든 데이터 통신은 구간 암호화 SSL(Secure Socket Layer)을 사용하여야 함

❍ 시스템 구축 후 시스템 취약점 점검을 실시하여 시스템의 안정성에 대한 결과서를 제출하고 미비사항에 대하여 조치를 완료하여야 함

❍ 개인정보보호법 제33조 및 개인정보보호법 시행령 제35조에 근거하여 대상 시스템에 대하여서는 개인정보 영향평가를 수행해야 하며, 영향평가 완료 이행사항에 대한 보고서를 제출해야 함

-40-

❍ 개인정보가 포함된 자료에 대한 열람/수정 이력관리 방안을 제시하여야 함 ❍ 물리적, 관리적, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안관리에 대한 계획을 제시해야 함 ❍ 본 사업에 투입되는 인력에 대한 별도 양식의 보안각서를 제출해야 함 ❍ 교육부 보안성검토 결과에 따라 변경될 수 있음

❏ 데이터관리

❍ 차세대 사업 범위에 해당하는 데이터베이스 통합 재설계, 데이터 마이그레이션 방안을 제시하여야 함

❍ 차세대 사업 기간 중 진행되는 DBMS 버전 업그레이드 작업과 관련하여 차세대 사업의 원활한 수행을 위해 DBMS업그레이드 수행 업체와 수행사 간의 역할을 정의하고 이행하여야 함

❍ 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화 되어야 하며, 이에 대한 방안을 제시하여야 함

❍ 데이터 아키텍처시스템의 모델링툴 등을 시스템 개발에 필히 적용하여 최적화,  표준화 설계 및 개발하여야 함

❍ 대용량 데이터의 빠른 접근 및 추출, 적제 등이 용이하도록 데이터의 구조개선 방안을 제시하여야 함

❍ 차세대 정보시스템의 구축 정보 중 고유식별정보 및 민감정보는 암호화되어야 함

❏ 데이터 이관 및 초기 데이터 적재

❍ 현재 운영 중인 시스템의 모든 데이터는 손실없이 신규 시스템으로 데이터 변환 및 이관하여야 하며, 학번, 직번, 교과목, 조직코드 등을 새로운 체계에 맞추어 마이그레이션하여 시스템간에 일관된 정보를 제공할 수 있어야 함

❍ 기존 오프라인 자료의 이력정보를 포함하여 전산화 작업 진행 시, 정형화를 위한 방법을 제시하고 기술적인 지원을 하여야 함

❍ 데이터 통합 및 이관을 수행함에 있어 데이터 이행절차 및 계획, 이행방법론,  유의사항 및 대응방안, 이행검증방안을 제안하여야 함

❍ 기존 데이터 이관, 검증 업무는 제안사가 진행하며 충분한 이관 준비를 통해 이관 작업은 단기간 내에 처리하여야 함

❍ 사업 수행 시 안정적인 이관을 위한 충분한 테스트 실시 및 이관절차 표준을 수립하고 최단시간에 이관할 수 있는 방안을 제시하여야 함

❍ 데이터 이관 작업을 효과적으로 진행할 수 있도록 이관 대상 데이터의

-41-

원천(source)과 목적지(target)를 정리한 매핑표를 작성하여야 함

❍ 이관된 데이터를 활용하여 각종 테스트를 진행하여야 하며, 구체적인 일정 및 계획을 제시하여야 함

❏ 시스템 구성요건

❍ 제안사는 제안요청서상의 규격 및 수량을 만족하여야 함

❍ 제안요청 내용(시스템 구성 포함) 이외의 추가 설비(H/W, S/W) 필요시 제안에 포함해야 하며, 추가설비로 인해 성능저하 등의 문제가 발생하지 않아야 함 ❍ 신규 구축 시스템 및 제안 제품의 설치 및 테스트 시 속도저하, 장애발생,  보안취약점 발견, 기능미비 등으로 사용에 중대한 결함이 있는 것으로 판단될 경우,  신규 구축 시스템 성능개선 및 이슈 해결에 대한 방안을 제시하여야 하며, 그에 필요한 제반비용은 제안사가 부담하여야 하고, 제안 제품을 교체 또는 대체, 증설,  보완 등을 요구할 수 있으며 제안사는 이에 응해야 함

❍ 신규 도입제품은 정품이어야 하며 성능이 검증된 최신의 버전(Major, Minor, Patch  등)으로 설치하여야 하며, 성능 및 안정성을 고려하여 필요할 경우 최신 버전이 아닌 안정화 버전을 설치할 수 있음. 이 경우 사업완료 후 12개월 무상 하자보수를 보장하여야 하며, 우리 학교에서 운영 중인 각종 S/W와 연동이 되어야 함

❍ 무상 하자보수 기간 시작일은 최종 검수일로 하고, S/W 기본 12개월의 무상 하자보수 기간을 적용하되 추가 무상 하자보수 기간은 제안사 자율로 제안할 수 있음. 또한, 동 기간 내 새로운 버전이 출시되는 경우 우리 학교의 요청 시 무상으로 지원해야 함 (단, 공급사의 별도 무상보증기간이 12개월 이상인 경우는 예외로 함)

❍ 도입되는 모든 S/W의 라이선스는 원본으로 제공하여야 한다.

-42-

2. 상세 요구사항

❏ 요구사항 항목 및 분류기준

| 분류기준 | 세 부 내 용 | 요구 사항수 |
| --- | --- | --- |
| 표준요구사항 (STR) | ❍ 업무 표준화, 개발 표준 기능, 명세, 사용법을 통한 어플리케이션 개발, S/W 설치, 환경 설정 등 관련 개발 표준 기술 | 6 |
| 기능요구사항 (SFR) | ❍ 목표 시스템이 반드시 수행해야 하거나 목표 시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능 (동작)에 대하여 기술함 | 99 |
| 성능요구사항 (PER) | ❍ 목표 시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적·정적 용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술함 | 7 |
| 시스템장비 요구사항 (ECR) | ❍ 목표사업 수행을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어 등 도입장비내역에 대한 요구사항 기술 | 11 |
| 인터페이스 요구사항 (INR) | ❍ 사용자 중심의 편의성과 사용자 경험을 바탕으로 요구사항을 기술함 | 4 |
| 데이터 요구사항 (DAR) | ❍ 목표 시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항을 기술함 | 7 |
| 테스트 요구사항 (TER) | ❍ 구축된 시스템이 목표대비 제대로 운영되는 가를 테스트하고 점검하기 위한 요구사항을 기술함 | 6 |
| 보안요구사항 (SER) | ❍ 정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항을 기술함 | 2 |
| 품질 요구사항 (QUR) | ❍ 목표사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질항목, 품질평가대상 및 목표 요구사항을 기술함 ❍ 신뢰성, 사용성, 유지관리성, 이식성, 보안성 구분 기술함 | 3 |
| 제약사항 (COR) | ❍ 목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련 사전에 파악된 기술·표준·업무·법제도 등 제약조건 등을 기술함 | 3 |
| 프`로젝트관리 요구사항 (PMR) | ❍ 프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항을 기술함 | 9 |

-43-

| 분류기준 | 세 부 내 용 | 요구 사항수 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트지원 요구사항 (PSR) | ❍ 프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항을 기술함 ❍ 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 또는 유지관리 요구사항 등을 기술함 | 3 |
| 합 계 |  | 160 |

-44-

❏ 요구사항 목록표

| 구분 | 요구사항 ID | 요구사항 명칭 |
| --- | --- | --- |
| 표준요구사항 (STR) | STR-001 | 웹 호환성 및 접근성 준수 |
|  | STR-002 | S/W 개발 보안가이드 준수 |
|  | STR-003 | 개발표준 수립 및 준수 |
|  | STR-004 | 개발 품질관리 |
|  | STR-005 | 개발 프레임워크 도입 |
|  | STR-006 | 업무 프로세스 재설계 |
| 기능요구사항 (SFR) | SFR-공통-001 | 기준정보관리 |
|  | SFR-공통-002 | 시스템관리 |
|  | SFR-공통-003 | 통합계정관리 |
|  | SFR-공통-004 | 권한관리 |
|  | SFR-공통-005 | 연계관리 |
|  | SFR-공통-006 | 업무 승인 적용 및 전자결재 연계 |
|  | SFR-공통-007 | 증명관리 |
|  | SFR-공통-008 | 전산관리 |
|  | SFR-포털-001 | 포털공통 |
|  | SFR-포털-002 | 포털연동 |
|  | SFR-포털-003 | 신청함 |
|  | SFR-포털-004 | 사용자메인 |
|  | SFR-포털-005 | 마이페이지 |
|  | SFR-포털-006 | 포털관리자 |
|  | SFR-포털-007 | 학사행정시스템 연계 서비스 |
|  | SFR-포털-008 | 다국어 서비스 |
|  | SFR-포털-009 | 지능형 검색 |
|  | SFR-포털-010 | 인프라 신청 관리 |

-45-

| 구분 | 요구사항 ID | 요구사항 명칭 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SFR-모바일-001 | 모바일공통 |  |
|  | SFR-모바일-002 | 학사정보 |  |
|  | SFR-모바일-003 | 행정정보 |  |
|  | SFR-모바일-004 | 마이페이지 |  |
|  | SFR-학사-001 | 학적 | 학적기본관리 |
|  | SFR-학사-002 |  | 학적변동관리 |
|  | SFR-학사-003 |  | 전과관리 |
|  | SFR-학사-004 |  | 전공관리 |
|  | SFR-학사-005 |  | 다전공관리 |
|  | SFR-학사-006 |  | 교류생관리 |
|  | SFR-학사-007 | 교과 | 교과목관리 |
|  | SFR-학사-008 |  | 교육과정관리 |
|  | SFR-학사-009 | 수업 | 강좌개설관리 |
|  | SFR-학사-010 |  | 수강신청관리 |
|  | SFR-학사-011 |  | 수업운영관리 |
|  | SFR-학사-012 |  | 강사료관리 |
|  | SFR-학사-013 |  | 수강소감관리 |
|  | SFR-학사-014 | 성적 | 성적기본관리 |
|  | SFR-학사-015 |  | 성적확정관리 |
|  | SFR-학사-016 |  | 학점인정관리 |
|  | SFR-학사-017 |  | 성적현황관리 |
|  | SFR-학사-018 | 졸업 | 졸업기준관리 |
|  | SFR-학사-019 |  | 졸업요건관리 |
|  | SFR-학사-020 |  | 졸업논문관리 |
|  | SFR-학사-021 |  | 졸업예정자관리 |
|  | SFR-학사-022 |  | 졸업사정관리 |
|  | SFR-학사-023 |  | 학위관리 |

-46-

| 구분 | 요구사항 ID | 요구사항 명칭 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SFR-학사-024 |  | 교직기준관리 |
|  | SFR-학사-025 |  | 교직선발 |
|  | SFR-학사-026 | 교직 | 교직이수관리 |
|  | SFR-학사-027 |  | 교직사정관리 |
|  | SFR-학사-028 |  | 교원자격증관리 |
|  | SFR-학사-029 | 등록 | 등록기준관리 |
|  | SFR-학사-030 |  | 등록대상자관리 |
|  | SFR-학사-031 |  | 등록금수납관리 |
|  | SFR-학사-032 |  | 등록금결산 |
|  | SFR-학사-033 |  | 계절학기/교환학생 |
|  | SFR-학사-034 | 장학 | 장학기본관리 |
|  | SFR-학사-035 |  | 장학금관리 |
|  | SFR-학사-036 |  | 근로장학 |
|  | SFR-학사-037 |  | 학자금대출 |
|  | SFR-학사-038 |  | 장학현황관리 |
|  | SFR-학사-039 |  | 기타장학 |
|  | SFR-학사-040 | 학생 | 자치단체관리 |
|  | SFR-학사-041 |  | 봉사관리 |
|  | SFR-학사-042 |  | 상벌(수상)관리 |
|  | SFR-학사-043 |  | 지도교수관리 |
|  | SFR-학사-044 |  | 취업통계 |
|  | SFR-학사-045 | 병무 | 병무기초자료관리 |
|  | SFR-학사-046 |  | 예비군관리 |
|  | SFR-학사-047 |  | 민방위관리 |
|  | SFR-학사-048 | 기타 | 학사 연계모듈 관리 |
|  | SFR-부속-001 | 보건/공제 | 진료업무관리 |
|  | SFR-부속-002 |  | 의료공제관리 |

-47-

| 구분 | 요구사항 ID | 요구사항 명칭 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SFR-부속-003 |  | 회계업무관리 |
|  | SFR-부속-004 |  | 코드관리 |
|  | SFR-부속-005 | 미래교육원 | 기본정보관리 |
|  | SFR-부속-006 |  | 수강관리 |
|  | SFR-부속-007 |  | 성적관리 |
|  | SFR-부속-008 |  | 수료관리 |
|  | SFR-부속-009 |  | 증명서관리 |
|  | SFR-부속-010 |  | 통계관리 |
|  | SFR-부속-011 | 국제어학원 | 시스템통합 |
|  | SFR-부속-012 |  | 졸업자격시험관리 |
|  | SFR-부속-013 |  | 입학관리 |
|  | SFR-부속-014 |  | 수업관리 |
|  | SFR-부속-015 |  | 학생관리 |
|  | SFR-입시-001 | 입시(대학원) | 입시기준관리 |
|  | SFR-입시-002 |  | 지원자관리 |
|  | SFR-입시-003 |  | 합격자관리 |
|  | SFR-GW-001 | 전자결재 |  |
|  | SFR-GW-002 | 일정관리 |  |
|  | SFR-GW-003 | 협업관리 |  |
|  | SFR-GW-004 | 그룹웨어 기준정보관리 |  |
|  | SFR-기타-001 | 전자계약 |  |
|  | SFR-기타-002 | 경영통계 |  |
|  | SFR-기타-003 | 규정관리 |  |
|  | SFR-기타-004 | 챗봇 |  |
|  | SFR-기타-005 | AI선배 |  |
|  | SFR-기타-006 | 외국인유학생 관리시스템 |  |
|  | SFR-기타-007 | 개인정보 보호 및 관리 |  |

-48-

| 구분 | 요구사항 ID | 요구사항 명칭 |
| --- | --- | --- |
| 성능요구사항 (PER) | PER-001 | 성능요건 |
|  | PER-002 | 온라인성 업무응답시간 |
|  | PER-003 | 웹페이지 디스플레이시간 |
|  | PER-004 | 오류응답시간 |
|  | PER-005 | 동시사용자 |
|  | PER-006 | 동시처리능력 |
|  | PER-007 | CPU/메모리 사용률 |
| 시스템장비 요구사항 (ECR) | ECR-001 | 지능형 검색솔루션 |
|  | ECR-002 | UI 개발 도구 |
|  | ECR-003 | 테스트 자동화 도구 |
|  | ECR-004 | 통합모니터링, 웹서버, 웹어플리케이션서버 |
|  | ECR-005 | DB모델링 도구 |
|  | ECR-006 | 메타데이터관리 솔루션 |
|  | ECR-007 | 리포팅 솔루션 |
|  | ECR-008 | UMS 서비스 |
|  | ECR-009 | API 시스템 |
|  | ECR-010 | DB관리, 형상관리 솔루션 |
|  | ECR-011 | 증명 솔루션 |
| 인터페이스 요구사항 (INR) | INR-001 | 사용자 인터페이스 |
|  | INR-002 | 시스템 연계 일반 |
|  | INR-003 | 시스템 정보 연계방안 |
|  | INR-004 | 연계데이터 정합성 확보 및 연계 모듈 활용 |
| 데이터 요구사항 (DAR) | DAR-001 | 데이터 이관 |
|  | DAR-002 | 데이터 표준 |
|  | DAR-003 | 데이터 구조설계 |
|  | DAR-004 | 데이터 구조관리 |
|  | DAR-005 | 연계 데이터 관리체계 |

-49-

| 구분 | 요구사항 ID | 요구사항 명칭 |
| --- | --- | --- |
|  | DAR-006 | 데이터 정합성 검증 |
|  | DAR-007 | 데이터 보안 및 암호화 |
| 테스트 요구사항 (TER) | TER-001 | 테스트 |
|  | TER-002 | 단위테스트 |
|  | TER-003 | 통합테스트 |
|  | TER-004 | 성능테스트 |
|  | TER-005 | 부하테스트 |
|  | TER-006 | 인수테스트 |
| 보안요구사항 (SER) | SER-001 | 프로젝트 보안관리 |
|  | SER-002 | 프로젝트 산출물 보안관리 |
| 품질 요구사항 (QUR) | QUR-001 | 이해 용이성 |
|  | QUR-002 | 프로젝트 품질관리 |
|  | QUR-003 | 프로젝트 품질보증 |
| 제약사항 (COR) | COR-001 | 제약사항 |
|  | COR-002 | 표준 및 법적 제약사항 |
|  | COR-003 | 특허권 및 저작권 보호 |
| 프로젝트관리 요구사항 (PMR) | PMR-001 | 사업 추진일정 |
|  | PMR-002 | 공동 수급 및 하도급 관리 방안 |
|  | PMR-003 | 프로젝트 수행관리 |
|  | PMR-004 | 사업관리 방법론 |
|  | PMR-005 | 프로젝트 수행조직관리 |
|  | PMR-006 | 산출물 및 보고서 제출 |
|  | PMR-007 | 검사 및 검수 |
|  | PMR-008 | 시스템 안정화 체계 구축 |
|  | PMR-009 | 안정화 활동 수행 |
| 프로젝트지원 요구사항 | PSR-001 | 하자보수 일반 |
|  | PSR-002 | 교육 및 기술지원 |

-50-

| 구분 | 요구사항 ID | 요구사항 명칭 |
| --- | --- | --- |
| (PSR) | PSR-003 | 사용자 및 운영자 매뉴얼 |

-51-

❏ 표준 요구사항

| 요구사항 분류 |  | 표준 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | STR-001 |
| 요구사항 명칭 |  | 웹 호환성 및 접근성 준수 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 웹 호환성 및 접근성 준수 상세 |
|  | 세부 내용 | ❍ 웹 호환성 준수 요구 ­ W3C(World Web Consortium)에서 정의한 웹 표준 및 지침을 준수하여 개발하여야 하고 웹 브라우저 간의 호환성을 유지하며 Active-X를 배제하는 것을 원칙(Non Active-X)으로 함. 단, 불가피한 경우 협의하여 결정함 ­ 다양한 기기(PC, 스마트 기기 등)에서 접속되어야 함 ­ 행정안전부에서 정한 소프트웨어 개발보안 가이드(2021.11)의 기준을 만족하여야 함(SQL삽입, 경로 조작 및 자원 삽입 등) ­ 웹 호환성 확보를 위하여 「전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부 고시, 제2017-26,호 2017.12.29)」의 준수하여야 함 ­ 개발된 소프트웨어는 공통 컴포넌트 수준의 개발 표준을 준수하여 다양한 디바이스 환경에 일관성 있게 서비스하여야 하고 인증된 점검도구를 통해 준수여부를 확인할 수 있도록 그 결과를 제공하여야 함 ❍ 웹 접근성 준수 요구 ­ 서비스 시스템은 ‘한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침’등의 웹 접근성을 준수 하여야 하며, 개발완료 후 웹 접근성 평가도구를 이용하여 준수율을 측정하고 결과를 제출해야 함 |
| 산출정보 |  | • 웹 접근성 결과 보고서 |

| 요구사항 분류 | 표준 요구사항 |
| --- | --- |
| 요구사항 번호 | STR-002 |
| 요구사항 명칭 | S/W 개발 보안가이드 준수 |

-52-

| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | S/W 개발 보안가이드 준수 상세 |
| --- | --- | --- |
|  | 세부 내용 | ❍ 목표시스템 개발 시 준수사항 - 목표 시스템 개발 시 행정안전부의 「소프트웨어 개발보안 가이드」 및 「시큐어코딩 가이드」를 준수하여 시스템 개발을 수행해야 함 ❍ 목표시스템 개발 보안 준수여부 확인 - 목표 시스템의 S/W 개발보안 준수여부 확인을 위해 행정안전부 주요 정보통신기반시설 취약점 분석 평가방법 상세가이드를 준수하여 취약점 진단을 수행해야 함 - 위의 보안 가이드를 참고하여 사업에 적용할 소스코드 보안성 확보 방안 및 가이드를 마련하여 적용해야 함 - 소스 코드 보안성 점검을 위해 추가적으로 자동화된 검사 도구를 사용하여 진단하고 조치해야 함 ❍ 시스템 취약점 진단 수행 후 신규시스템 오픈 가능 |
| 산출정보 |  | • 소스코드 보안진단 결과 보고서, 웹 보안 취약점 점검 결과 보고서 |

| 요구사항 분류 |  | 표준 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | STR-003 |
| 요구사항 명칭 |  | 개발표준 수립 및 준수 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 개발표준 수립 및 준수 상세 |
|  | 세부 내용 | ❍ 개발표준 수립 및 적용 - 향후 시스템 운영 및 유지관리를 위하여, 우리대학 정보시스템 구축 및 운영에 필요한 개발 표준을 수립하여야 함 • 개발환경 : 개발 프레임워크, 리포팅 툴, UI/UX 툴 등 • UI/UX 표준 • 응용프로그램 개발 표준: 함수, 변수, 모듈, 파일, 클래스, 리소스 ID, 프로그래밍 스타일, 주석 등 프로그램 표준 • 공통모듈(전자결재, 정보공개, 권한관리, 조직정보 연계, 사용자 관리, 보안정책관리, 공통코드 관리, 정보알림 등) 적용 방안 |

-53-

|  |  | • 내/외부시스템 연계 표준 • 데이터베이스 모델링 및 설계표준 • 오류 및 사용자 메시지 제공 표준 • 산출물 작성, 개발 방법론 표준포털 및 모바일 운영을 위한 알림서비스(공유정보 및 연계서비스 메뉴 링크 등)와 선후행 업무간 연계를 위한 업무결재 처리 표준 기능 등 - 프로그래밍 스타일을 표준화하고, 소스 코드의 품질을 제고할 수 있도록 개발영역별 특성에 맞는 실제 예제가 포함된 표준 개발 가이드를 제공하여야 함 - 프로그램 표준 가이드가 개발 과정에서 실제적으로 준수될 수 있도록 개발 가이드, 통합 개발도구(IDE)의 프로그래밍 스타일 템플릿, 형상관리와 통합되어야 하며 소스 코드 검사를 통해 준수성 여부를 점검하여야 함 - 향후 시스템 운영 및 유지관리를 위하여, 우리대학 정보시스템 운영에 필요한 테스트 표준을 수립하여야 함 • 테스트 환경 구축 - 향후 시스템 운영 및 유지관리를 위하여, 우리대학 정보시스템 구축 및 운 영에 필요한 배치 프로그램 개발 과 운영 표준을 수립하여야 함 ❍ 지속적 통합/배포(CI/CD) 표준 수립 및 적용 - 향후 시스템 운영 및 유지관리를 위하여, 지속적 통합(Continuous Integration) 및 지속적 제공/배포(Continuous Delivery/Deployment) 표준을 수립 및 적용하여야 함 • 포털·학사 시스템과 일반행정 시스템의 빌드 배포 환경을 통합하여 빌드/배포 방안 제시 • 동일 기능을 여러 시스템에서 사용하는 경우, 구현 모듈을 학사, 일반행정, 포털, 모바일앱, 챗봇, API시스템, 검색엔진 등에 배포하여 공통으로 사용할 수 있는 개발 표준안 제시 • 최적화된 빌드/배포 아키텍처 설계를 통한 배포시간 단축 및 무중단 배포 방안 제시 및 적용 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 개발표준안 |

-54-

| 요구사항 분류 |  | 표준 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | STR-004 |
| 요구사항 명칭 |  | 개발 품질관리 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 개발 프로그램의 신규, 변경, 처리 상태 기록 및 보관 |
|  | 세부 내용 | ❍ 프로그램 품질관리 - 업무분석, 설계, 구현 등 단계별 진행 절차에 대한 관리 및 진행에 대한 진척도 등의 품질관리 수행 - 프로젝트에 변경이 발생되었을 때 처리하는 시나리오를 다루는 메커니즘(형상 관리 대상 파악과 베이스라인 지정, 버전관리, 접근제어, 배포관리 등)의 체계적인 관리를 위한 소프트웨어 적용 - 하위업무별, 개발자별 프로그램의 품질에 차이가 나지 않도록 체계적 관리방안 제시 및 적용 ❍ 개발 산출물 품질관리 - 소프트웨어 개발에 하나의 완전한 산출물로써 쓰여질 수 있도록 각 개발단계의 승인된 산출물 작성/제공 - 개발과정 각 단계별 산출물의 검토, 평가, 조정, 처리 등 변화를 통제하는 시점의 기준 설정과 적용 - 사용자의 요구분석명세서, 시스템 기능요구 정의서 작성/제공 - 사용자 요구기능이 하위시스템에 어떻게 할당되는가를 정의하는 기본설계 명세서 적용 |
| 산출정보 |  | • 산출물 보고서 |

| 요구사항 분류 |  | 표준 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | STR-005 |
| 요구사항 명칭 |  | 개발 프레임워크 도입 |
| 요구 사항 상세 | 정의 | 개발 프레임워크 도입 상세 |
|  | 세부 | ❍ 개발 프레임워크 도입 기준 |

-55-

| 설명 | 내용 | - 포털 및 차세대 응용시스템은 전자정부 표준프레임워크 최신 버전 기준으로 개발하되, 필요 시 대학과 협의하여 적용함 - 개발 프레임워크 적용에 따른 성능 저하 및 H/W, S/W 구성상의 문제가 발생하지 않도록 사업 착수 단계에서 관련 이슈를 종합적으로 점검/확인하고, 필요 시 개발 프레임워크를 최적화하여야 함 - 서비스 영역에 ActiveX 사용 불가, 브라우저 호환성 지원해야 함 ❍ 개발 중 프레임워크 추가/변경 - 사업 수행 과정에서 프레임워크가 변경될 경우 관련 기능을 추가적으로 개발하여 오픈 시점에서 최신의 환경에서 시스템을 운용할 수 있도록 지원 하여야 함 - 분석/설계 과정에서 개발 프레임워크와 관련한 추가요건이 도출될 경우, 그 내용을 수렴하여 개발 프레임워크에 반영하여야 함 - 개발 프레임워크 추가/변경 기능, 기능 명세, 사용법 등은 어플리케이션 개발, S/W 설치, 환경 설정 등 관련 개발 표준 및 가이드에 반영하여야 하며, 개발프레임워크에 반영하기 어려운 독립된 요소일 경우, 별도 추가 문서로 관리하여야 함 ❍ 공통 모듈의 개발 및 적용 - 설계 단계 이전에 업무 개발 및 시스템 구성을 위한 공통 기능(모듈)을 도출하여 제시하여야 하며, 개발 단계 이전에 재사용 가능 공통요소(공통 모듈 및 컴포넌트)를 개발하여 활용 가이드와 함께 제공하여야 함 - 개발형 표준 기술이 아닌 경우, 적용 불가 사유를 입증하고 주관기관의 사전 승인을 득한 후 적용 할 수 있음 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 아키텍처 정의서 |

| 요구사항 분류 |  | 표준 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | STR-006 |
| 요구사항 명칭 |  | 업무 프로세스 재설계 |
| 요구 사항 상세 | 정의 | 차세대 정보시스템 구축을 위한 표준 프로세스 정립 |
|  | 세부 내용 | ❍ 표준 업무프로세스 정립 및 차세대 개발 적용 - 차세대 학사행정시스템의 정보화 수준 향상을 위해 시스템 구축과 관련하여 |

-56-

| 설명 |  | 이슈가 되는 업무의 재설계 및 정보화 방안 제시(BPR) - 업무 프로세스 재설계 대상 업무는 ISP에서 학사행정 전반에 걸쳐 도출된 업무 프로세스 재설계 대상을 기준으로 하며, 주요 대상 업무는 아래와 같음 • 각 학과 졸업기준 요건과 정보화 정도 분석 및 차세대 정보화 개선 방안 • 대학원별 입시-학적생성 시점에 따른 대학원생 정보시스템 사용 이슈 점검 및 개선 방안 도출 (대학원 입시-학적 전반 프로세스 점검/재설계) • 장학금 관리 체계 및 장학 추천/신청-선발/통계 전반의 정보화 향상 방안(한국장학재단 학자금 대출 및 국가장학금 대상자 선별을 위한 학사원장/수납원장 데이터 정합성 확보를 위한 성적인정 등 학사 프로세스 체계화 등 포함) • 학적, 성적, 장학 등 각종 신청 프로세스의 진행상태 확인 및 알람 제공을 위한 방안 도출 • 최고위과정 등 비학위과정 학생의 전반적인 관리 프로세스 재설계 • 그 외 학교 및 사업자가 제안하는 프로세스 개선 필요업무 - 업무 프로세스 재설계의 성공적인 수행과 차세대 시스템 개발의 안정적인 반영을 위해 프로세스 설계 담당 인력은 개발 인력과는 별도로 투입하는 방안을 제시해야 함 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 업무 프로세스 재설계 보고서 |

-57-

❏ 기능 요구사항

❍ 공통

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-공통-001 |
| 요구사항 명칭 |  | 기준정보관리 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 공통 > 기준정보관리 기능 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 공통코드관리 - 대학 시스템 전반에서 사용되는 공통의 코드 등록/삭제/변경 관리 기능 구현 • 공통코드관리, 고등교육통계코드관리, 학교코드관리, 조직코드관리, 우편번호 관리 등 • 공통코드 표준화 - 공통코드는 추가/변경이 용이해야 하며, 생명주기를 관리하여 시점별 조회가 가능하도록 설계 - 공통코드는 업무담당자(담당부서)가 해당 코드를 관리할 수 있도록 구축되어야 함 - 공통코드는 업무 특성에 따라 다양하게 조회될 수 있도록 설계되어야 함 - 기존 행정시스템의 공통코드 및 공통메뉴를 통합하여 관리할 수 있는 방안을 제시하고 통합작업시 기존 시스템 작업이 포함되어야 함 ❍ 조직코드관리 - 조직코드의 등록/삭제/변경 관리 기능 구현 • 조직계열관리, 통계기준학과관리, 편제순서조정, 학과전공별 유사학과 관리 등 - 조직코드는 생성, 폐지, 통/폐합, 명칭변경 등의 이력관리가 가능하고, 코드변경 시 업무별(증명, 학사, 행정, 그룹웨어, 메일, 통계 등)로 다양하게 자동으로 반영될 수 있어야 함 - 조직코드의 속성은 추가/변경이 용이하도록 설계되어야 하며, 각 속성은 업무담당자(담당부서)가 관리할 수 있도록 기능이 제공되어야 함 - 행정시스템과 포털/그룹웨어 시스템으로 이원화된 조직코드 체계를 통합 관리할 수 있는 방안을 제시하고, 통합작업시 행정시스템의 조직 관련 모듈 작업이 포함되어야 함 - 행정시스템에서 사용가능한 조직코드가 거의 소진됨에 따라, 조직코드의 자 |

-58-

|  |  | 릿수를 증가시키는 등 조직코드를 지속적으로 사용할 수 있는 방안을 제시 및 적용하여야 함. ❍ 기업/기관관리 - 학내 기관과 교류하는 외부의 기업 또는 기관 정보를 등록/삭제/변경 관리할 수 있어야 함 • 교육 관련 교류 기업/기관 정보 관리(계약학과 기업 등 포함) • 구매/용역 등 일반행정 업무 관련 교류 기업/기관 정보 관리 • 산학협력 교류 기업/기관 정보 관리 - 중복 등록된 기관데이터를 효과적으로 정리할 수 있는 방안을 제시하여야 함 ❍ 학사력 및 대표학사일정 관리 - 현재 학사력관리 및 학사일정관리에서 제공하는 기능 개선안, 사용자 화면에서 학사력을 읽어와 처리하는 모듈 표준화 등 학사력 관련 개선방안을 제시 및 적용하여야 함 - 학사력을 이용한 개발자 및 업무주관부서 담당자 테스트 방안을 제시 및 적용하여야 함 - 교육정보홈페이지, 대학원홈페이지에 나오는 대표 학사일정을 주관부서에서 관리하고 포털의 캘린더, 챗봇의 일정문의, 검색엔진 일정 등에서 보여주어야 함. - 각종 신청 및 조회 화면에서 학사일정이 아닌 경우에 제공할 내용(프로세스 및 통상적 일정 안내 등)의 개선방안을 제시하여야 함 • 현재 학사력 기간이 아닌 경우에 ‘신청 기간이 아닙니다.’로만 표시되고 있음 ❍ 학생관리 정보 통합 - 학부재학/학부졸업/대학원재학/대학원졸업/교환학생 등 데이터(DB테이블 등) 통합의 영향도 파악 및 효과적인 통합관리 방안 제시 및 적용 • 학부재학/학부졸업/대학원재학/대학원졸업/교환학생 테이블이 분리되어 있고 조인해서 업무를 처리하는 로직이 많음 • 학적, 장학, 성적, 졸업, 수강, 포털 등 전체 업무에 신분별로 분리되어 적용되어 있음 • DB파티셔닝, 튜닝 필요여부, 기존 View 영향도, 성능 등 전반적인 사항을 검토하여 통합 가능여부를 판단하여야 함 - 개인정보 보호를 고려한 최고위 과정 등 비학위 과정 학생 데이터의 |
| --- | --- | --- |

-59-

|  |  | 체계적 관리방안 제시 및 적용 • STR-006 ‘업무 프로세스 재설계’ 항목과 연계하여 등록금 관리, 증명서 관리, WIFI 사용, 도서 대출 등 필요 서비스 제공을 위한 관리방안 제시 • 학위과정과 비학위과정의 고유식별정보 처리 여부를 검토하여 관리 방안 제시 - 구학적, 병설보건대학 학적의 통합 관리 방안제시 및 적용 • 학부 데이터 테이블과 통합 검토, 통합 불가 사유 발생시 학부데이터와 유사한 형태의 별도 테이블 관리 등 - 예비신입생, 시간제등록생 등의 관리 방안 제시 및 적용 • 학부 데이터 테이블과 통합 검토, 통합 불가 사유 발생시 별도의 관리방 안 및 필요 시스템 메뉴 사용 방안 제시 ❍ 정보획득 효율 향상을 위한 데이터 체계화 - 기 추진된 학생대상 챗봇의 질의응답과 본 사업범위인 전체 대상 질의응답(행정부서에서 요청한 질의응답, 학생이 자주 하는 질문 등)을 분석하여 가능한 범위에서 데이터베이스로 정보관리 및 정보제공 페이지 구축 • 예시> 챗봇 답변에 대학원 한 과목당 몇 학점인지 텍스트로 안내된 경우 데이터베이스에 정보관리 등 ❍ 학사데이터 처리 업무 자동화 - 행정부서에서 공문으로 요청하는 학사관련 데이터 추출, 입력, 변경 업무 분석 후 자동화 가능 항목 전산화 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-공통-002 |
| 요구사항 명칭 |  | 시스템관리 |
| 요구 | 정의 | 공통 > 시스템관리 기능 정의 |

-60-

| 사항 상세 설명 | 세부 내용 | ❍ 시스템정보관리 - 메인시스템의 상세 정보와 메인시스템 하위 서브시스템의 상세 정보를 관리하는 기능 구현 ❍ 메뉴관리 - 정보시스템별 메뉴 정보를 관리하는 기능의 구현 • 메뉴 등록 및 설정관리 • 메뉴 검색 등 - 동일한 프로그램에 대해서도 메뉴명을 구분하여 부여할 수 있도록 설계 - 메뉴별 사용현황 및 이력을 관리할 수 있도록 설계 - 교원, 학생이 사용하는 메뉴는 다국어 지원하도록 설계 ❍ 프로그램 관리 - 정보시스템의 프로그램 정보를 관리하는 기능의 구현 • 시스템 모듈 등록 • 모듈 설치 및 사용권한 설정 • 양식 및 문서파일 관리(관리자용, 팝업용) 등 ❍ 로그관리 - 시스템 사용 시 발생하는 각종 로그의 축적, 검색 및 조회 기능 구현 • 시스템 접속이력 조회 • 사용자 작업로그 • 사용자 접속통계 조회 • 로그인 이력 • 비밀번호 변경 이력 등 - 향후 로그분석 효율성, 시스템 이관 효율성 등을 고려한 년도별 로그관리 • 로그를 DB에 저장하는 경우 년도별 파티셔닝 적용 • 로그를 파일시스템에 저장하는 경우 년도별 파일시스템 분리 - 향후 시스템 사용성 개선을 위한 로그 분석 방안 제시 및 구현 • 신분별, 기간별, 메뉴별 호출건수를 확인할 수 있는 방안 제시 및 구현 • 향후 기능별 WEB/WAS/DB 모듈 사용 유무를 확인할 수 있는 방안 제시 및 적용 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

-61-

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-공통-003 |
| 요구사항 명칭 |  | 통합계정관리 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 공통 > 통합계정관리 기능 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 사용자관리 - 사용자 계정 정보와 신분별 매핑 정보를 관리하는 기능 구현 • 사용자 정보관리 • 비밀번호 초기화 및 변경 • 사용자별 신분 정보 - 사용자는 통합계정을 사용하여 단일계정으로 다양한 업무시스템에 접근하도록 설계 - 교내 구성원은 각각 하나의 아이디를 쓰나, 한 명의 구성원이 여러 신분을 소유하는 것이 가능하도록 설계 - 통합계정정보와 인사/학적 정보가 양방향으로 자동 동기화 될 수 있도록 설계 |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-공통-004 |
| 요구사항 명칭 |  | 권한관리 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 공통 > 권한관리 기능 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 기본권한관리 - 업무별 메뉴권한, 그룹별 메뉴권한을 설정하여 관리하는 기능 구현 • 부서별, 업무별, 신분별, 보직별 기본 권한설정 • 업무그룹 관리, 업무그룹별 프로그램 등록 |

-62-

|  |  | - 부서별, 업무별, 신분별, 보직별 권한 등의 권한 체계에 따라 부서원의 권한은 해당 부서 관리자가 직접 운영 가능하도록 설계 - 권한관리 대상은 화면 Component를 포함하여 최대한 세분화함 - 권한 적용이 시작되는 일시와 종료되는 일시를 사전에 정의하여 권한 부여와 회수를 편리하게 할 수 있도록 구현 - 다수의 사용자로 구성된 그룹을 대상으로 일괄 권한 부여와 회수가 가능하도록 구현 - 권한 복사 – 복사 권한의 적용 등 권한 관리 편의 향상 기능 구현 - 권한 부여와 회수의 이력 정보 관리 - 다수 인원 권한 변동(정기 인사 발령 등)에 대해 신속한 대응 및 작업이 가능하게 구현 ❍ 사용자권한관리 - 사용자의 조직, 업무역할에 맞게 권한정보를 설정하여 관리하는 기능 구현 • 역할정보관리 • 사용자 역할별 권한설정 - 권한은 임용, 전보/전출, 퇴직 등 따라 자동 부여/회수되어야 하며, 업무분장 변경으로 인한 권한 인계신청, 권한 부여/인계 처리가 가능하도록 구현 - 권한 없는 사용자에 대한 사용자 권한 확인 및 권한이 없는 경우 초기 페이지로 이동하도록 설정 ❍ 권한요청 및 검토/승인 관리 - 권한을 요청하고 권한 요청 이력이 관리되도록 구현 - 요청한 권한을 검토하고 승인/반려 처리할 수 있도록 구현 - 본교 권한 처리관련 보안 정책에 위배되지 않는 프로세스로 구현 ❍ 권한위임관리 - 부여 받은 권한을 일정 기간 다른 사람에게 위임하는 기능 구현 ❍ 사용자화면 행정부서 조회 - 사용자가 포털시스템(학사/행정 연계 포함)에서 처리하는 내용을 업무 주관부서에 문의할 때 화면을 공유하는 기능 제공 - 버튼클릭시 화면 캡처전송, 임시 권한 부여, 관리자 권한부여 등 효과적인 관리방안을 제시 ❍ 안전한 방식의 인증/인가 |
| --- | --- | --- |

-63-

|  |  | - 비인가자에 의한 플로우 통제의 변조, URL 직접 접근, 클라이언트 스크립트 변조 등 우회 방지 기능 구현 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-공통-005 |
| 요구사항 명칭 |  | 연계관리 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 공통 > 연계관리 기능 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 연계정보관리 - 연계 대상 시스템별 연계 정보를 관리하는 기능 구현 - 내부/외부 연계 시스템에서 사용하는 데이터구조 변경시 영향도 분석 및 정상적 기능 유지를 위한 방안 제시 및 적용 • 교내 시스템 연계정보관리 기능 (모바일신분증, 메일, Office365, 세종인재양성통합관리시스템, 안전관리시스템, PC 필터시스템, 가상계좌, KUchive, LMS, 세종 현장실습지원센터, , 정보대학 공간예약, 세종학술정보원, 안암학사, CMS홈페이지, 대표홈페이지, 등 증명 등) • 외부 시스템 연계정보관리 기능 (은행, 카드사, 한국연구재단, 국세청, PG사 등) - 주요 연계 현황은 요청시 별첨으로 제공 예정 ❍ 연계현황 모니터링 - 관리하는 연계 정보에 대한 연계 현황을 조회/관리하는 기능 구현 • 연계결과 조회 • 연계현황통계 등 |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

| 요구사항 분류 | 기능 요구사항 |
| --- | --- |

-64-

| 요구사항 번호 |  | SFR-공통-006 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 |  | 업무 승인 적용 및 전자결재 연계 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 공통 > 업무 승인 적용 및 전자결재 연계 기능 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 업무 승인 및 전자결재 연동 - 사용자 편의성 및 시스템 정합성을 통합 고려하여, 행정시스템 각 업무별 적용되는 업무 승인 또는 전자결재 연동 기능 구현 - 승인 적용 업무의 경우 결재권자 지정 및 권한 부여/회수가 가능해야 함 - 전자결재시스템과 유사하게 결재 요청, 승인, 결재진행 확인, 결재내역 확인, 공람 등이 가능하도록 구축 - 담당자 및 결재자가 업무결재 알림이나 결재요청 목록을 클릭하여 결재화면으로 이동하여 결재처리를 할 수 있도록 구현 - 결재요청자는 요청한 업무결재에 대한 진행내역을 조회할 수 있어야 함 • 결재알림, 업무결재 요청 목록 및 내역 조회 ❍ 전자결재 연계 - 전자결재 연계가 필요한 업무를 관리하고, 업무 승인-전자결재 연계 처리가 가능해야 함 - 전자결재 연계 관리 화면을 구현하여야 함 ❍ 결재 권한 위임 등 관리 - 전자결재와 업무 승인 간에 부재/대리결재, 권한위임 등에 따른 결재 화면 조정(업무 승인 화면과 전자결재 화면 간)이 가능해야 함 |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-공통-007 |
| 요구사항 명칭 |  | 증명관리 |
| 요구 | 정의 | 공통 > 증명관리 기능 정의 |

-65-

| 사항 상세 설명 | 세부 내용 | ❍ 인터넷 접수관리 - 인터넷을 통한 증명발급 신청에 대하여 도서미납체크, 납입, 발급, 발송을 관리하는 기능 구현 ❍ 인터넷 출력관리 - 우편발급 신청/납입/발급/상세 등 각종 명세서와 증명발급(창구 포함) 대장을 관리하는 기능 구현 ❍ 증명관리 - 증명발급불가자와 KIOSK 접근가능 IP를 관리하는 기능 구현 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-공통-008 |
| 요구사항 명칭 |  | 전산관리 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 공통 > 전산관리 기능 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ IP주소관리 - IP주소 신청을 위한 조건검색, 신청 내역, 신청 건 처리 등을 관리하는 기능 구현 - IP주소 발급현황, 사용현황 등 IP주소를 관리하는 기능 구현 ❍ 교내운영서버관리 - 교내 부서 및 기관에서 사용하는 홈페이지 운영 현황을 관리하는 기능 구현 ❍ 운영자관리 - 시스템운영자의 시스템 관리 기능 구현 • 웹시스템관리 • 사용자안내서관리 • FAQ관리 • DB백업관리 등 |

-66-

|  |  | ❍ IT교육관리 - IT특강, 정보보호교육 등 전산과 관련하여 개설되는 교육에 대한 개설과목, 수강신청, 출석부, 수강자통계 등을 관리하는 기능 ❍ 기타전산관리 - 공지사항 페이지 관리, S/W라이센스 및 발급자 명단 등을 관리하는 기능 ❍ 서브도메인 신청/관리 기능 - 서브도메인 검색, 온라인 신청 및 관리 기능 개발 ❍ 보안서비스 신청/관리 기능 - 보안서비스(방화벽 해제 요청 등) 신청 및 관리 기능 개발 ❍ 관리프로그램 안내 - 교내 관리프로그램 안내 및 신분별 다운로드 기능 개발 ❍ 서브도메인, 보안서비스, IP 관리 승인기능 구현 - 서브도메인, 보안서비스 신청내역 조회, 통계 및 실시간 관리기능 구현 • 사용자 신청 → 지도교수 또는 소속팀장 등 승인 → 담당자 접수, 승인 및 처리 • 행정시스템에서 신청 및 처리상태 조회 및 실시간 관리 • 신청내역 승인시 메일, 문자 등으로 신청자에게 안내 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

-67-

❍ 포털

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-포털-001 |
| 요구사항 명칭 |  | 포털공통 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 포털공통 기능 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 포털 재설계 원칙 - 포털은 교내 정보시스템으로 가는 관문 역할과 사용자 맞춤 서비스를 제공하는 것을 대전제로 함 • 단일 로그인 – 교내 모든 정보시스템은 포털을 통해 정보서비스 제공 또는 진입 • 구조 유연성 – 다양한 디바이스 호환, 다국어 확대, 개인형 포털 구성이 가능한 유연한 구조 • 정보 일관성 – 포털의 웹 서비스와 모바일 서비스에서 제공하는 모든 정보는 일관성을 유지 ❍ 포털 공통 기능 - 사용자별 맞춤형 포털시스템 구축(학생, 교원, 직원, 연구원) • 현재 학생, 교원, 직원, 강사, 공용 등으로 행정시스템과 연계하여 포털 사용자 그룹을 관리하고 있어, 연구원 등 사용자 그룹이 추가되는 경우 포털 및 행정시스템 전체에 미치는 영향도 고려 - 사용자는 시스템 관리자와 대학의 계정 및 권한 정책에 따라 계정 및 권한을 받은 신분별 사용자로 구성 - 사용자는 각각 하나의 아이디를 사용하며, 한 명의 사용자가 여러 신분을 가질 수 있음 - 다중신분 자동인식(회원가입시, 신분추가시 등)의 사용자 편의성을 유지하고 동일인 식별의 개인정보 보호 수준을 향상한 관리방안을 제시 및 구현하여야 함 - 포털, 학내시스템 정보, 첨부문서, 규정 등을 통합으로 검색하는 지능형 통합검색 서비스 구현 - 사이트맵 기능 구현 • 가입시점에 개인정보 처리동의(현 포털의 정보생활 내 개인정보 처리동의 내용 적용) 구현필요, |

-68-

|  |  | ❍ 사용자 인증 기능 - 사용자 인증기능 보안 강화 기존의 통합 ID/PW 로그인/로그아웃 방식 외 보안 강화를 위한 추가 인증 방식을 적용하여 인증 기능 구현 • 통합 ID/PW 로그인 방식의 암호화 수준강화(필드명, 필드값 암호화 등) • 인가되지 않은 시스템에서 포털 계정을 통한 우회 인증 방지 구현 • 도입/유지 비용, 사용자 편의성, 보안성을 종합적으로 검토하여 2차인증(Mobile OTP, SMS, 인증서, 생체인증 등), 간편인증 등 적용 방안 협의 및 적용 • 포털, 행정 데이터베이스 관리구조, 보안성(개인정보 영향평가, ISMS 등), 사용자 편의성을 종합적으로 검토하여 2차인증 적용 시스템/메뉴 적용 • 단, 포털이나 학사행정시스템 내에서 개인정보나 민감정보와 같은 주요 정보 접근시에는 해당 화면 진입 전 필수적으로 강화된 인증 적용함 ❍ 포털 계정 인증 시스템(auth) - 포털 계정을 이용한 홈페이지 로그인 지원 시스템의 보안수준을 향상할 수 있는 방안을 제시 및 적용 하여야 함 ❍ 중요사항 알림(공지)기능 - 로그인전 공지, 로그인후 공지 관리 기능 구현 - 포털 관리자가 시스템 작업, 시스템 부하 알림 등 주요 공지를 첫화면에 띄울 수 있는 레이어, 팝업 등 관리기능 구현 • 시스템 작업시 WAS는 종료하고 웹서버만 구동되어 공지할 수 있는 기능 구현 - 개인정보 처리 동의 및 재동의 필요시 로그인 후 동의 받는 레이어 등 표시 필요 - 개인정보 관련 통지 및 동의 기능 구현 필요 • 사용자에게 수집 출처 등 통지, 이용/제공 내역의 통지, 해당 정보 관리, 관리자가 행정시스템에서 관련 문구, 시기 관리 • 개인정보 처리 동의 및 재동의 필요시 사용자에게 동의 받는 레이어 등 표시, 관리자가 행정시스템에서 개인정보 처리 문구 관리 ❍ 포털 기능 재구조화 메뉴구조 개선 - 기존 포털의 사용자그룹별 제공기능, 자주 사용하는 메뉴, 포털 개선 경진대회 결과 등을 참고하여 포털 UI/UX 개선 및 메뉴체계 개편 ❍ 통합검색 |
| --- | --- | --- |

-69-

|  |  | - 다양한 검색어 입력 편의 기능 구현 • 자연어 처리 • 자동완성 • 오타교정 • 다국어 처리 • 연관 검색어 처리 • 추천어 처리 등 - 사용자 의도에 맞는 다양한 형태의 검색 결과 표출 - 사용자 권한별 검색 결과 표출 - 인기검색어, 연관검색어 등 다양한 유형의 통계 지원 ❍ 챗봇 - 구축된 챗봇 서비스와 연계하여 질의 수행 / 응답 확인이 가능하도록 기능 구현 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-포털-002 |
| 요구사항 명칭 |  | 포털연동 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 포털사이트관리 기능 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 로그인 연동(SSO) - 현행 포털에 연결된 교내 정보시스템과 SSO연동 처리 필요 - 학생/교원/직원 등 사용자별로 SSO 연동된 시스템의 주요 메뉴를 직접 연결할 수 있는 기능 구현 - SSO 정책서버를 이용한 일괄 로그인/로그아웃 기능 논의 및 적용 - PC버전과 모바일 버전이 모두 가능한 방식으로 구현 - 포털을 중심으로 단방향으로 적용하는 것을 기본으로 함 - SSO 구간 암호화를 포함해서 적용 - SSO 연계 대상 시스템(안) • 포털 시스템 |

-70-

|  |  | • 차세대 학사행정시스템 • 일반행정시스템, 연구포털 (2) • 웹메일시스템(2) • 학습관리시스템(LMS) • KUchive • KUSEUM • MRO시스템(구매대행)(2) • 형상관리시스템 • 성과관리시스템 • 모바일 통합앱 • 그룹웨어(전자결재 포함) • 공간관리통합시스템 • 경영통계시스템 • 공동기기시스템 • .SK미래관 예약시스템 • 모바일좌석배정앱(서울) • 모바일좌석배정앱(세종) • 경력개발시스템(서울) • 경력개발시스템(세종)(2) • 도서관홈페이지(서울 중앙도서관) • 도서관홈페이지(서울 의학도서관) • 도서관홈페이지(세종 학술정보원) • 규정관리시스템 • 챗봇시스템(2) • 인터넷증명시스템 • 전자계약시스템 - 위 시스템 외에도 사업 중 필요 시스템은 SSO 연계를 구현하여야 함 - 국제표준규격(SAML2.0, oAuth 등), ID/PW 등을 기반으로 인증(로그인 포함) 기능 및 인증 연동 기능 구현 ❍ 관련사이트 - 관련사이트를 등록하고 해당 사이트로 Link를 통해 이동할 수 있도록 기능 구현 • 교내 정보시스템 Link • 외부사이트 Link |
| --- | --- | --- |

-71-

| 산출정보 | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |
| --- | --- |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-포털-003 |
| 요구사항 명칭 |  | 신청함 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 신청함 기능 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 통합신청함 - 각종 신청에 대한 안내와 신청 및 진행에 대한 알림서비스 제공 • 학적변동신청, 전공신청, 장학금 신청 등 모든 사용자 신청에 적용 • 통합신청안내(업무결재 외) • 신청(유형별 신청화면 Link), 알림서비스 연동 • 통합신청현황 |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-포털-004 |
| 요구사항 명칭 |  | 사용자메인 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 사용자메인 기능 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 포털 서비스 개인화 - 메인화면에서 고정영역과 변동영역을 구분하여 변동영역은 개인화가 가능하여야 함 - 사용자를 업무 역할 단위로 구분하여 서비스 및 콘텐츠를 차별화하여 제공 - 디자인 테마에 의한 계절별, 교내 중요행사별 등 포털 디자인 변경이 가능한 디자인 테마 기능 제공 |

-72-

|  |  | - 다중 신분자의 경우 포털 메인화면서 신분 변경이 가능해야하며 신분에 따라 화면의 구성 및 콘텐츠가 변경되어야 함 - 메인화면에는 통합(학사)일정, 알림, 공지, 게시판, 지식관리, 통합예약 등의 신분별 구성원들에게 기본적인 서비스를 포함하도록 구현 - 공지의 태그나 중요도, 신분, 최근 서비스 이용 내역 등 사용자를 특정할 수 있는 정보를 분석하여 추천 콘텐츠 및 서비스를 맞춤형으로 제공 - 학생, 교수의 교육/연구/활동 등 다양한 시스템에 분산된 정보를 통합으로 조회할 수 있는 사용자 정보 통합 조회 기능 구현 ❍ 위젯 적용 - 콘텐츠영역은 위젯으로 구현 - 사용자의 업무 및 관심분야에 따라 위젯 차별화 제공 - 위젯 구성을 유연하게 변경할 수 있어야 함 ❍ 통합(학사)일정 - 대학 전체와 소속 학과 일정 등 사용자 개인에 맞는 일정 정보를 제공할 수 있도록 구현 - 사용자 개인의 일정을 추가할 수 있도록 구현 - Google 캘린더, iOS 캘린더 등 사용자가 외부에서 사용하는 일정 프로그램 연계 - 일정과 연계하여 개인별 To-Do List 관리가 가능하도록 구현 ❍ 알림 - 사용자 신청(결재 요청 포함) 내역에 대한 진행 알림 정보 제공 - 사용자와 관련된 업무에서 자동발송 된 알림 정보 제공 - 알림 수신/거부를 알림 발송 대상별로 선택할 수 있도록 구현 - 알림 정보 클릭 시 해당 알림에 대한 상세 화면이나 정보 페이지로 이동할 수 있도록 구현 ❍ 게시판 및 공지사항 - 그룹웨어 공지 등록화면 Link - 신분별 소속부서 및 학과별 사용자 그룹에게 각기 다른 공지사항 안내 - 해쉬태그 입력기능을 추가하여 맞춤공지 기능 구현 - 게시판 공지 입력과 기존 모바일앱(호잇)의 행사 입력 기능 통합 ❍ 게시판 - 게시판 등록 및 게시글 공유 기능 구현(그룹웨어 게시판 등록화면 Link) |
| --- | --- | --- |

-73-

|  |  | ❍ 지식관리 - 지식정보 등록, 공유 기능 구현(그룹웨어 지식관리 지식등록화면 Link) - 현재의 지식등록 기능에 추가로 지식등록 시 공유대상(교원, 직원 대상 신분별 등)을 지정하여 공유할 수 있도록 구현 • 최근지식 • 내지식 • 지식등록 ❍ IT서비스 - 교내 구성원 대상 IT서비스 제공 안내와 관련 자료 다운로드 기능 구현 • IT서비스안내 • S/W다운로드 • 전산자원 등록/신청 • 정보전산처문의 등 ❍ Q&A - 정보시스템 사용 및 시스템 설정/이용 등 전반에 대한 실효성 있는 온라인 도움말 기능 구현 • 온라인도움말 • 문의사항 • 자주하는질문(FAQ) • 시스템 개선요청 등 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-포털-005 |
| 요구사항 명칭 |  | 마이페이지 |
| 요구 사항 상세 | 정의 | 마이페이지 기능 정의 |
|  | 세부 | ❍ 마이페이지 |

-74-

| 설명 | 내용 | - 마이페이지를 구현하여 개인별 포털서비스 설정이 가능하도록 기능 구현 • 개인정보수정 • 비밀번호변경 • 인증서 관리 • 포털사용설정(테마, 등) • 나의일정관리 등 - 개인별 맞춤형 정보 안내를 위한 설정 기능 구현 • 관심분야 설정 및 정보제공 동의 처리 등 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-포털-006 |
| 요구사항 명칭 |  | 포털관리자 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 포털관리자 기능 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 포털관리 - 포털 시스템 관리자용 기능 구현 • 신분별 제공 서비스 관리 • 포털 서비스 관리 • 개인맞춤형 설정관리 • 캘린더관리 ❍ 통계관리 - 포털 서비스 이용 통계를 조회/확인/다운르도 할 수 있는 기능 구현 • 사용자 통계 • 방문 통계 • 콘텐츠 이용 / 서비스(메뉴) 이용 통계 등 ❍ 매뉴얼 관리 - 시스템 사용자 지침서 등록 및 변경 관리 기능 구현 |

-75-

|  |  | ❍ 관리자관리 - 포털 시스템 관리자 등록 및 변경 관리 기능 구현 • 관리자 통합계정관리(통합정보시스템 공통기능) • 관리자 승인/권한 • 관리자 IP관리 • 관리자 이력 관리 등 - 현재 포털 관리자기능 재구현 및 신규 관리 필요사항 구현 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-포털-007 |
| 요구사항 명칭 |  | 행정시스템 연계 서비스 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 행정시스템 연계 서비스 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 행정시스템 연계 서비스 제공 방식 - 학사행정시스템 화면 중 (학생, 교수)사용자가 사용하는 화면은 포털을 통해서 해당 화면에 직접 접근하도록 구현 - 현 포털 서비스 중 차세대 이 후 학사행정시스템이나 전자결재시스템과 같이 별도 시스템에서 호출하는 서비스가 아닌 것(현 포털의 인사/급여 화면 등)은 해당 서비스 구축 방식이 결정된 후 동일하게 포털에서 접근이 가능해야 함 - 연계하는 화면은 즐겨찾기 기능 등으로 개인별 구성이 가능하여야 함 - 사용자 편의성을 고려한 서비스 연계방법에 대해 협의를 통해 결정하여야 함 ❍ 학사행정시스템 연계 서비스 유형 정의 - 학사행정시스템의 정보 중 학업이수 등과 관련하여 학생이 필요로하는 정보는 바로 접근할 수 있도록 제공 • 학업이수현황 • 졸업진단 • 학기 강의계획서 |

-76-

|  |  | • 강의시간표 • 성적조회 • 수강소감등록 • 그 외 학사행정시스템 기능 중 학교가 정하는 사항 - 서비스 제공 대상은 학교와 협의하여 최종 결정함 ❍ 일반행정시스템 연계 서비스 제공 방식 현 포털 시스템의 인사/급여 등 행정 모듈은 일반행정시스템과 비즈니스 로직을 공유하므로 비즈니스 로직을 재사용하는 방안을 제시 및 적용하여야 함 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-포털-008 |
| 요구사항 명칭 |  | 다국어 서비스 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 다국어 서비스 제공 대상, 방식 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 다국어 서비스 제공 대상 - 향후 다국어 서비스가 가능하도록 환경은 구축하고, 본 사업에서는 영어 서비스를 제공함 - 포털에서 학생, 교수 사용자가 사용하는 모든 메뉴와 화면(학사행정시스템 및 학생, 교수가 사용하는 차세대 도입 대상 시스템의 연계된 화면 포함)은 영어로 서비스가 되어야 함 • 메뉴, 링크 • 화면 고정 텍스트 • 행정부서에서 시스템에 입력하는 텍스트 • 화면에 고정된 보고서(웹 페이지 형태) 등 - 국문에 해당하는 다국어 데이터는 데이터베이스, property 파일 등 관리가 용이한 형태로 제공하여야 함 - 다국어 서비스 제공을 위해 필요한 영문문구를 제공하고 영문페이지를 |

-77-

|  |  | 제공하여야 함 - 데이터베이스, 프로그램 ❍ 다국어 콘텐츠 탑재 여부 관리 - 첨부 문서나 영상 등의 형태로 포털에 탑재되는 콘텐츠는 해당 콘텐츠의 영문 버전 탑재여부를 시스템에서 체크/관리할 수 있도록 구현 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-포털-009 |
| 요구사항 명칭 |  | 지능형 검색 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 지능형 검색 적용 방식 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 지능형 검색 방식 - 사용자 의도와 요구에 맞는 지능형 검색 기능 도입 • 의미기반 검색 – 사용자가 입력한 키워드를 바탕으로 사용자의 의도와 어휘의 의미 및 문맥을 분석하여 사용자가 원하는 검색 결과를 제공 • 개인화 검색 / 추천 검색 – 사용자 특성, 선호 정보, 특화된 상황 등 사용자의 개인화 요소를 고려하여 맞춤형 검색 정보 제공 • 유사문장 검색 – 사용자가 입력한 문장에 대하여 데이터베이스에 저장된 말뭉치로부터 유사한 문장들을 검색하고 검색된 유사문장의 순위를 재조정하여 유사도가 높은 최적의 문장을 제공하는 서비스 • 다국어 검색 – 사용자가 입력한 영문 문장에 대해 한국어 문장과 동일한 검색 결과를 제공하는 서비스 - 최종 지능형 검색 도입 방식은 적용 가능성 및 활용도가 높은 서비스를 결정하여 도입함 - AI선배, 챗봇 등 검색과 유사한 작동을 하는 교내 서비스와 연동되어야 함 |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

-78-

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-포털-010 |
| 요구사항 명칭 |  | 인프라 신청 관리 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 인프라 신청 관리의 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 서브도메인 신청/관리 기능 - 서브도메인 검색, 온라인 신청 및 관리 기능 개발 ❍ 보안서비스 신청/관리 기능 - 보안서비스(방화벽 해제 요청 등) 신청 및 관리 기능 개발 ❍ 관리프로그램 안내 - 교내 관리프로그램 안내 및 신분별 다운로드 기능 개발 |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

❍ 모바일 서비스

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-모바일-001 |
| 요구사항 명칭 |  | 모바일공통 |
| 요구 사항 상세 설명 | 정의 | 모바일공통 기능 정의 |
|  | 세부 내용 | ❍ 모바일 서비스 구현 공통 - 정보 일관성 및 운영 효율성 확보를 위해 모바일 포털 앱에서 제공하는 콘텐츠는 웹 포털과 통합하여 관리할 수 있도록 구현하여야 함 - 모바일 포털 앱에서 제공하는 서비스는 해당 정보시스템에서 반응형 웹으로 구현하여 제공함을 원칙으로 하되, 모바일 디자인을 고려하여 모바일 UI 별도 관리가 필요한 경우에는 유지보수 효율을 위한 방안을 제시하여야 함 - PC기반의 포털 웹 서비스 중 사용율이 높고 모바일 구현이 가능한 메뉴 100여개를 모바일 화면용으로 구현(학사정보/행정정보/기타 정보 포함, 모바일 메뉴 개수는 학교에서 조정 가능, 호잇앱 기능 개수는 별도 산정) - 모바일 UI 표준 가이드라인을 작성, 배포하고 개발 시 반드시 준수할 수 있도록 적용 |

-79-

|  |  | - 사용자 인증, 통합검색, 챗봇 연계, 사이트맵 기능은 포털과 동일하게 구현함 ❍ 현 호잇 앱 기능 흡수 - 현행 모바일통합(호잇)앱에서 자주 사용하는 기능을 흡수하고 학사 및 행정 기능을 추가하여 사용자 맞춤 서비스로 재구축하여야 함 • 검색: 포털의 통합검색과 기능 통합 • 교내연락처: 교내 부서 전화번호, 교직원찾기, 업무별 담당자 등 • 푸시: UMS솔루션과 연동한 푸시알람 확인 및 관리 기능 • 일정: 캘린더 기반의 학사일정 등 정보 제공 기능 • 유니버스: -대학/대학원, 교육/연구/산학, 행정/부속기관 등 교내 주요기관 사이트 정보 제공 • 식단: 식당별 식단정보 • 교통서비스: 셔틀버스 실시간 위치정보, 교통약자 서비스 • 기본정보 • 다국어서비스 • 행사 • 공지사항 • 설정 • 앱 개선 참여하기 • 모바일 신분증(호패), 모바일 선불전자지급수단(호전) 연계 - 흡수하는 서비스도 새로운 모바일 서비스 환경과 차세대 정보시스템 개선에 맞게 전면 재개발 또는 축소 재개발하여 구현해야 함 |
| --- | --- | --- |
| 산출정보 |  | • 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등 |

| 요구사항 분류 |  | 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 번호 |  | SFR-모바일-002 |
| 요구사항 명칭 |  | 학사정보 |
| 요구 사항 상세 | 정의 | 학사정보 기능 정의 |
|  | 세부 | ❍ 모바일 학사정보 |

-80-